#  О Б Щ И Н А – П Е Т Р И Ч

 **О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

 **ОДОБРЯВАМ:**

 **КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ:/п/**

 **/ИНЖ.ВЕЛЬО ИЛИЕВ/**

**„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

2015г.

**Уважаеми госпожи и господа,**

 Община Петрич, Ви уведомява, че на основание чл.101а от Закона за обществени поръчки, че е публикувана Публична покана ID 9043398 на Портала за обществени поръчки за възлагане на поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

**!!!Участниците следва да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени от Възложителя в приложението към настоящето съобщение.**

**ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА**

Тези указания определят общите правила за подготовка на офертата и изискванията към участниците в обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на Глава осем „а” от ЗОП.

Участие в настоящата поръчка по реда на Глава осем „а” от ЗОП може да вземе всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия.

**І. Пълно описание на обекта и предмета на поръчката.**

**1.Обект на поръчката-строителство**

**2.Предмет на обществената поръчка: „Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

Обществената поръчка ще се проведе чрез Публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП.

**При изпълнение на поръчката ще се извършва благоустрояване на улици в Община Петрич, включващо направа на тротоари, полагане на бордюри и чакълиране по следните улици:**

Обект №1 “Благоустрояване улица „Плиска”, с.Беласица”

Обект №2 “Благоустрояване улица „Освобождение”, с.Габрене”

Обект №3 “Благоустрояване улица „А.Попов” и ул.”Г.Делчев”, с.Скрът ”

Обект №4 “Благоустрояване улица „Беласица” и ул.”Отец Паисий, с.Първомай”

Обект №5 “Благоустрояване улица „Кв.19”, с.Струмешница”

Обект №6 “Благоустрояване улица „Скобелев”, с.Михнево”

Обект №7 “Благоустрояване улица от Черква „Св.Петка”, с.Дрангово”

Обект №8 “Благоустрояване улица „2-ра”,с.Ръждак”

Обект №9 “Благоустрояване Входно улица с.Яворница”

Обект №10 “Благоустрояване улица „Иван Цветков”, гр.Петрич”

Обект №11 “Благоустрояване улица „Европа”, гр.Петрич”

Обект №12 “Благоустрояване улици в м.„Зиче”, гр.Петрич”

**3.Описание на видовете работи и количества, предвидени за изпълнение, както следва:**

**Предмета на поръчката включва строително-монтажни работи по благоустрояване на улици, включващи направа на тротоари, полагане на бордюри и чакълиране на улици в Община Петрич.**

Видовете работи и количества за всеки отделен обект са както следва:

**За Обект №1“Благоустрояване улица „Плиска”, с.Беласица”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп ТЗП механизиран-205 м3, изкоп ТЗП ръчен-90 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-120 м.л.; натоварване и превоз на ЗМ на табан-267 м3;

**Обект №2 “Благоустрояване улица „Освобождение”, с.Габрене”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: доставка, полагане и профилиране с едро каменна фракция за основа-40 м3.; доставка и монтаж на армирана мрежа ф5-600 м2; доставка и полагане на бетон Б15-60 м3; превоз бетонови разтвори-60 м3;

**Обект №3 “Благоустрояване улица „А.Попов” и ул.”Г.Делчев”, с.Скрът ”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп с багер по оформяне на пътно легло-90 м3; натоварване и превоз на земни почви до 7 км.-90 м3; тесен изкоп в земни почви ръчно-25 м3; натоварване и превоз на земни почви до 7 км.-25 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-162 м.л.; тънък изкоп в земни почви-подравняване улица-122 м3; доставка, полагане и профилиране на трошена фракция каменна-70 м3.; доставка и монтаж на армирана мрежа ф5-400 м2; доставка и полагане на бетон Б15-40 м3; превоз бетон с бетоновоз-40 м3;

**Обект №4“Благоустрояване улица „Беласица” и ул.”Отец Паисий, с.Първомай”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп земни маси механизиран-234 м3; превоз земни маси до 7 км.-234 м3; тесен изкоп в земни почви-ръчен-25 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-293 м.л.; доставка, полагане, профилиране и валиране на трошена каменна основа-156 м3;

**Обект №5 “Благоустрояване улица „Кв.19”, с.Струмешница”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп земни маси механизиран-84.5 м3; изкоп със странична ширина до 0.9м. до 4.0 м. в земни почви до 2м. ръчно- 20 м3; направа кофраж стени-64 м2; доставка и полагане на подложен бетон Б10- 2м3; изработка и монтаж на армировка-1619 кг.; доставка и полагане на бетон Б15-25м3;

**Обект №6 “Благоустрояване улица „Скобелев”, с.Михнево”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: тесен изкоп в земни почви механизиран-154 м3; тесен изкоп в земни почви-ръчен-18м3; натоварване и превоз земни почви със самосвал до 7 км.-18 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-106 м.л.;

**Обект №7 “Благоустрояване улица от Черква „Св.Петка”, с.Дрангово”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп в земни почви механизиран-8.19 м3; оформяне ръчно за направа кофраж-2 м3; натоварване и превоз на земни маси-5.6 м3; направа на двустранен кофраж-23м2; доставка и полагане на бетон Б20-2.5 м3; изработка на метална решетка от профил 20/20-173 кг.; механизиран изкоп за канал отводнителен-90 м3; ръчно оформяне за полагане на тръби ф200-30м3; доставка и полагане на гофрирани тръби ф200-200м; обратен насип механизиран-80 м2; направа на тротоар от базалтови плочки 30/30/5-68 м2;

**Обект №8 “Благоустрояване улица „2-ра”,с.Ръждак”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: тесен изкоп в земни почви механизиран-154 м3; тесен изкоп в земни почви ръчен-18 м3; натоварване и превоз земни почви със самосвал до 7 км.-18 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-106 м.л.;

**Обект №9 “Благоустрояване Входно улица с.Яворница”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: оформяне на пътно легло-240 м3; изкоп в земни почви ръчен-13 м3; натоварване и превоз земни почви до 7 км.-168 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-150 м.л.; ръчен изкоп за изграждане на отводнителна решетка-6.5м3; кофраж за отводнителна решетка-15м2; изработка на метална решетка -115 кг.; доставка и полагане на бетон Б15-1 м3; превоз бетон-1м3; доставка и полагане на трошен камък-9м3;

**Обект №10 “Благоустрояване улица „Иван Цветков”, гр.Петрич”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп за подравняване до 0.20 м.-200 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-330 м.л.; натоварване и превоз земни почви със самосвал-200 м3; доставка, полагане и профилиране на трошена каменна фракция -200 м3.;

**Обект №11 “Благоустрояване улица „Европа”, гр.Петрич”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: работа с багер за подравняване-90 м3; натоварване и превоз земни почви със самосвал-90 м3; направа на тротоар от базалтови плочки 30/30/5-239 м2;

**Обект №12 “Благоустрояване улици в м.„Зиче”, гр.Петрич”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп земни маси механизиран-234 м3; превоз земни маси до 7 км.-234 м3; тесен изкоп в земни почви-ръчен-25 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-293 м.л.; доставка, полагане, профилиране и валиране на трошена каменна основа-156 м3;

**4.Срок за изпълнение на СМР–не може да бъде по-дълъг от 60 (шесдесет) календарни дни**

**5. Разходи за поръчката**

Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците в обществената поръчка.

**6.Стойност на поръчката -до 130 833 (сто и тридесет хиляди осемстотин тридесет и три) лева без ДДС**

Максималната прогнозната стойност за изпълнение на поръчката възлиза на сумата **до 130 833 лв.без ДДС**. Стойностите на отделните обекти и техните максимално допустими стойности са посочени в таблицата по-долу и са съобразени с бюджета на Община Петрич. Същите не могат да бъдат надвишавани от участниците при представяне на техните предложения за изпълнение на поръчката.

Предложения, които нaдвишават общата стойност и тези по отделните обекти от бюджета няма да бъдат разглеждани и оценявани.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Обект** | **прогнозна стойност по обекти в лева без ДДС**  |
| **1** | “Благоустрояване улица „Плиска”, с.Беласица” |  8333 лв. |
| **2** | “Благоустрояване улица „Освобождение”, с.Габрене” | 12500 лв. |
| **3** | “Благоустрояване улица „А.Попов” и ул.”Г.Делчев”, с.Скрът ” | 16667 лв. |
| **4** | “Благоустрояване улица „Беласица” и ул.”Отец Паисий, с.Първомай” | 16667 лв. |
| **5** | “Благоустрояване улица „Кв.19”, с.Струмешница” |  8333 лв. |
| **6** | “Благоустрояване улица „Скобелев”, с.Михнево” |  4167 лв. |
| **7** | “Благоустрояване улица от Черква „Св.Петка”, с.Дрангово” |  8333 лв |
| **8** | “Благоустрояване улица „2-ра”,с.Ръждак” |  4167 лв. |
| **9** | “Благоустрояване Входно улица с.Яворница” |  8333 лв. |
| **10** | “Благоустрояване улица „Иван Цветков”, гр.Петрич” |  18 333 лв. |
| **11** | “Благоустрояване улица „Европа”, гр.Петрич” |  8333 лв. |
| **12** | “Благоустрояване улици в м.„Зиче”, гр.Петрич” |  16667 лв. |

**Забележка:** Посочените от участника цени следва да включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

*Посочената от Възложителя стойност за изпълнение на поръчката е максимална. Участниците не могат да правят предложения по-високи от тази стойност в своето ценово предложение, както и по-високи от посочените стойности за всеки отделен обект. В противен случай офертата на участника няма да бъде разглеждана.*

**7. Финансиране и начин на плащане:**

**Финансирането и разплащането** ще се осъществява от бюджета на община Петрич.

**Начина и схемата на плащане на основните обекти е следната:**

Плащането ще се извърши в български лева по банков път, по сметката на Изпълнителя, както следва:

1.Авансово плащане в размер на 30% от общата предлагана цена за изпълнение на поръчката. Авансовото плащане се осъществява в срок от 30 (тридесет) дни след представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя;

2.Общ размер на междинните плащания-в размер до 60% от общата предлагана цена за изпълнение на поръчката, които се извършват след искане от Изпълнителя на база реално изпълнени и актувани без забележки СМР. Изпълнителят представя искане за междинно плащане на база пописан от него и лицето от страна на Възложителят, упражняващо инвеститорски контрол, ПРОТОКОЛ за извършени натурални видове СМР. Изпълнителят представя оригинална фактура за стойността на междинното плащане, след одобряване на ПРОТОКОЛА за извършени натурални видове СМР. Междинното плащане се осъществява в срок от 30 (тридесет) дни след одобряване от страна на Възложителя на искането за междинно плащане. В случай, че не са представени всички изискани документи, срокът се удължава с времето за представяне на липсващите документи.

3.Окончателно плащане:

3.1.Окончателното плащане се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след подписване и представянето на окончателен ПРОТОКОЛ за извършени натурални видове СМР. Изпълнителят представя оригинална фактура за стойността на окончателното плащане.

3.2.В случаите, когато за договора за обществена поръчка има сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане, в срок от 30 (тридесет) дни след подписване и представянето на окончателен ПРОТОКОЛ за извършени натурални видове СМР. Изпълнителят представя оригинална фактура за стойността на окончателното плащане. Трябва да бъдат представени доказателства от изпълнителя, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.45б ал.1 от ЗОП. В случаите на чл.45б ал.2 от ЗОП, окончателното плащане се извършва при условията на т.3.1.

**8.Място за изпълнение на поръчката:**

Улици в населените места на Община Петрич

**9. Срок на валидност на офертите**.

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък **от 180 (сто и осемдесет) календарни дни** включително, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до момента на сключване на договора с определеният изпълнител.

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност на офертата.

**10. Критерии за оценка на офертите.**

Класирането на офертите ще се извърши на критерии **„икономически най-изгодна оферта”.**

**11.Методика за оценка на офертите**

**1. Критерий за определяне на изпълнител – икономическа най-изгодна оферта.**

**2. Показатели за оценяване:**

1. Цена на СМР– 60 точки

2. Срок на изпълнение на СМР– 40 точки

Оценката на офертата на всеки участник е комплексна. Тя е сума от оценките на офертата по отделните показатели: **КО=ПС+ПЦ**,

а.) Показател срок на изпълнение (ПС) представлява срок за изпълнение на поръчката - **максимално възможна оценка 40 точки;**

б.) Показател предлагана цена (ПЦ) предложена от участника крайна цена **- максимално възможна оценка 60 точки**

**Последователност и методика на оценка :**

**а.) ПС-предложен срок за изпълнение на поръчката-максимално възможна оценка 40 точки.** Изчислява се по формулата:

**ПС = (Сmin / Сi) х 40 = ...... ( брой точки )**

Където Сi е срокът за изпълнение в календарни дни, съгласно Техническото предложение на съответния участник;

Където Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката.

**б.)** **ПЦ- Предлагана цена**-предложена от участника крайна цена-**максимално възможна оценка 60 точки.** Изчислява се по формулата:

**ПЦ = (Цmin / Цi) х 60 = ..................(брой точки)**

Където Цi е предложена крайна цена на съответния участник

Където Цmin е минималната предложена крайна цена, съгласно Финансовите предложения

**ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА:**

**1. Изисквания за изпълнение на дейността:**

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за строежи втора група, трета категория (чл.5, ал.6, т.2.3.1-втора група, трета категория-строежи по чл.137, ал.1, т.3, б."а" и "ж"-улици от първостепенна общинска пътна мрежа ІІІ и ІV клас и съоръженията към тях и удостоверение за регистрация и валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентна регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, даваща му право да извършва строителните работи предмет на настоящата поръчка. Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите).

В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискването се прилага съгласно разпоредбата на чл.25, ал.8 от ЗОП.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълняване на втора група строежи от трета категория, съгласно чл.5, ал.6, т.2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или при участник–чуждестранно лице-еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен .

 Вписването в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите).

В случай че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата или не притежава валиден еквивалентен документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен и Декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: [http://register.ksb.bg](http://register.ksb.bg/)), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

Участникът представя към удостоверението и талоните за актуална регистрация в ЦПРС или друг еквивалентен документ*.*

***Забележка: Когато информацията за съответната регистрация е публично достъпна, участника може да представи декларация с указан интернет адрес, на който е видна регистарцията му.***

**2.Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците:**

**2.1.**Участникът трябва да има изпълнено през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката, най-малко на един обект .

*Забележка:*

*а)„Сходно с предмета на поръчката“ е строителство свързано с благоустрояване/ ремонт на улици и/или ремонт/направа тротоари и/или ремонт/поставяне на бордюри*

Съответствието с изискването се доказва от участника със Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.

Към всяко, посочено в списъка строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката, следва да се:

а) посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б)представят удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в)представят копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

**2.2.**Участникът трябва да разполага за изпълнение на обществената поръчка с минимум следния собствен и/или нает квалифициран и опитен технически екип, от които:

2.2.1.Технически ръководител-минимум-2 бр.; технически правоспособно лице съгл.чл.163а от ЗУТ, който да има най-малко 3 години опит на позиция технически ръководител в сферата на *благоустрояване/ ремонт на улици и/или ремонт/направа тротоари и/или ремонт/поставяне на бордюри* и да е бил технически ръководител най-малко на един обект с предмет строителство, свързано с *благоустрояване/ ремонт на улици и/или ремонт/направа тротоари и/или ремонт/поставяне на бордюри*

2.2.2.Специалист–контрол на качеството-минимум 1 бр.; технически правоспособно лице, което да притежава Удостоверение или друг еквивалентен документ за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, с опит като такъв не по–малко от 2 години.

2.2.3.Специалист–координатор по безопасност и здраве–минимум 1бр.; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба №2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит като такъв не по–малко от 2 години.

Съответствието с изискването се доказва от участника със Списък-декларация на собствени и/или наети технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството.

**2.3.**Участникът трябва да разполага за изпълнение на обществената поръчка с минимум следното специализирано собствено или наето техническо оборудване, транспортни средства, машини и съоръжения за качествено изпълнение на обществената поръчка: самосвал-2бр.; багер-2бр.; бетоновоз-2бр.; товарен автомобил с автокран-1бр.

Съответствието с изискването се доказва от участника с Декларация за специализираното техническо оборудване - собствено и/или наето, с което разполага участникът за изпълнение на строителството.

Към нея се прилага декларация (свободен текст), че същите ще са на разположение на участника през целия срок за изпълнение на обществената поръчка, издадена от собственика на ресурса.

*Важно!!*

*а)При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочените по-горе критерии за подбор се доказва с един или повече от участниците в обединението.*

*б)Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.*

*Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.*

*в) Участниците могат да предлагат в Декларацията на специализирано техническо оборудване - собствено и/или наето за осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка, в Списък-декларация на собствени и/или наети -технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството и други извън изискваните от Възложителя, така че да бъдат подсигурени всички дейности – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение.*

*В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се прилагат разпоредбите на чл.25, ал.8 от ЗОП*

**3. Изисквания към обединението**

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

Не се допускат промени в състава на обединението, по време на изпълнение на договора, освен при наличие на следните кумулативно дадени предпоставки:

-съгласие от страна на възложителя;

-възникване на извънредни обстоятелства, при които се налага промяна в състава на обединението поради обективни и независещи от всички негови членове причини;

-в случай на замяна на член на обединението, новият член на същото трябва да отговаря на приложимите изисквания за допустимост на участниците от настоящата документация;

-Независимо от промяната в състава си, обеденението трябва да продължи да отговаря на минималните технически изисквания от настоящата документация.

- Промяната в състава на изпълнителя не трябва да води до неговата фактическа подмяна, което ще се преценява от Възложителя за всеки конкретен случай.

**ІІІ.ОФЕРТА-указания и условия за изготвяне и представяне на офертата**

**А) Изисквания към офертата и представянето й**

1.При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на обявените от Възложителя, води до нераглеждане и съответно не класиране на подадената оферта.

2.Участниците са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

3.Всеки участник има право да представи само една оферта. До изтичане на срока за подаване на офертата всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

4.Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

5.Участниците са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията и Публичната покана, при всички случаи води до неразглеждане, а оттам и до неоценяване и некласиране на неговата оферта.

6.Участникът трябва да проучи всички образци и условия в настоящата документация към публичната покана. Представените образци в публичната покана и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени от Възложителя, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към тях образци. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят няма да разглежда, оценява и класира офертата на участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка. Офертата няма да бъде разглеждана и оценявана и ако образците не съдържат цялата изискуема от Възложителя информация.

7.Всички документи, които участникът представя трябва да са валидни към датата на подаване на офертата, освен ако възложителят не е посочил друг срок.

8.Офертата не може да се представя във варианти.

9.Офертата трябва да бъде изготвена на български език, да бъде подписана саморъчно от участника, негов законен представител или негов пълномощник и подпечатана с печат на участника. /Към документите на участника се изисква представяне на изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписите, даващо право на упълномощеното лице да подпише офертата/. Всички документи трябва да са заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им.

10.Не се допуска в офертата и ценовото предложение никакви вписвания между редовете, изтривания и корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, упълномощени от Участника, които го представляват.

11.Изисквания към Техническото предложение за изпълнение на поръчката:Техническото предложение се изготвя, съобразно образеца на Възложителя, на български език и съобразно неговите условия за изпълнение на поръчката, визирани в публичната покана и Техническата спецификация към нея и се прилага към офертата на участника, заедно с посочените приложения; Техническтото предложение се поставя в Папака №2 „Техническо предложение”.

12.Изисквания към ценовото предложение и неговото представяне: Ценовото предложение следва да се представи на български език и да бъде подписано саморъчно от участника или негов представител; Предлаганата цена се посочва с точност до втория знак (включително) след десетичната запетая. Когато последната цифра/последните цифри на предлаганата цена след десетичната запетая е/са «нула», допустимо е да не се изписват. В останалите случаи, офертата не се разглежда; Предлаганата цена, включва всички разходи за извършване на дейностите от предмета на обществената поръчка, разходи за услуги, такси, печалба, търговска отстъпка, транспорт, непредвидени разходи, разходите за пътуване и настаняване, телефонни разговори, разходи за офис и консумативи, куриерски услуги и други, както и и възнаграждения, команировъчни, нощувки и други разходи. Ценовото предложение се поставя в Папака №3 „Предлагана цена”.

13.Офертата на участника няма да бъде разглеждана при случаите посочени в настоящата документация и/или установяване на някое от следните обстоятелства:

* участникът е посочил цената с точност над втория знак след десетичната запетая;
* ако ценовото предложение не съответства на образеца на Възложителя и/или има вписвания и изтривания без да са парафирани с подпис и печат на участника;
* ако стойността за изпълнение на поръчката от ценовото предложение на участника надвишава тази обявена от Възложителя;
* ако участникът предлага условия, които не съответстват на изискванията на Възложителя и/или нормативната уредба и/или влошават качеството на изпълнение на услугата.
* ако участникът не съответства на общите и специфични изисквания, разписани от Възложителя;
* ако участникът не е представил някой от изискуемите от Възложителя документи;
* ако участникът не е спазил предоставените от Възложителя образци на документи и/или информацията в тях не е надлежно попълнена от участника;
* ако офертата на участника е непълна и/или не отговаря на изискванията на Възложителя, разписани в Публичната покана и настоящата документация.
* основание за не разглеждане на офертата са всички аритметични и технически грешки в ценовото предложение, чието коригиране води до промяна на предложената от участника цена.

**Б)Съдържание на офертата**

Офертата се представя в ***запечатан непрозрачен плик*** или кутия или кашони се подава в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-Петрич в обявения срок от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

**Върху общият плик** или кутия или кашон **с офертата участникът записва:**

 ОФЕРТА

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

От......................../изписва се наименованието на кандидата/.

Адрес за кореспонденция..................................

Тел.за контакт...........................факс............................e-mail адрес........................

Офертата се систематизира, съобразно посочените по-долу изисквания и се комплектова в три папки, както следва:

**І.Съдържание на Офертата:**

**а)Папка №1** с надпис **„Документи за подбор”,** в която се поставят документите, изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

**б)Папка №2** с надпис **„Техническо предложение”** за изпълнение на поръчката-**Образец №10 в оригинал.**

**в)Папка №3** с надпис „**Предлагана цена**”, която съдържа ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка- **Образец №11** в оригинал.

*Предоставените от участникът документи да бъдат номерирани последователно на всяка страница.*

**а)Папка №1** с надпис **„Документи за подбор”**, в която се поставя:

1.Представяне на участника **(Образец №1)**, което включва посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка.

Към представянето на участника се прилага:

Заверено копие на Удостоверение от Камарата на строителите за строежи втора група, трета категория (чл.5, ал.6, т.2.3.1-втора група, трета категория-строежи по чл.137, ал.1, т.3, б."а" и "ж"-улици от първостепенна общинска пътна мрежа ІІІ и ІV клас и съоръженията към тях и удостоверение за регистрация и валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

В случай че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата или не притежава валиден еквивалентен документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен и Декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

Участникът представя към удостоверението и талоните за актуална регистрация в ЦПРС или друг еквивалентен документ.

***Забележка: Когато информацията за съответната регистрация е публично достъпна, участника може да представи декларация с указан интернет адрес, на който е видна регистарцията му.***

2.Начален оферентен лист- **Образец №2**

3.Копие на договора за обединение (при участници обединения), а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението-и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП.

4.1.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката-**Образец №3**.

Към всяко, посочено в списъка строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката, следва да се:

а) посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б)представят удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в)представят копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

4.2.Списък-декларация на собствени и/или наети технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството-**Образец №4**;

4.3.Декларация за специализираното техническо оборудване-собствено и/или наето, с което разполага участникът за изпълнение на строителството- **Образец №5.**

Към нея се прилага декларация (свободен текст), че същите ще са на разположение на участника през целия срок за изпълнение на обществената поръчка, издадена от собственика на ресурса.

5.Списък на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители **– Образец №6**, (приложимо само ако участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка).

6.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- **Образец №7**;

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП[[1]](#footnote-1)- **Образец №8 ;**

8.Декларация за приемане на условията в проекта на договор - **Образец №9;**

9.Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника.

**б)Папка №2** с надпис **„Техническо предложение”**, в която се поставя:Техническо предложение за изпълнение на поръчката-**Образец №10 в оригинал.**

**в)Папка №3** с надпис „**Предлагана цена**”, която съдържа ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка- **Образец №11** в оригинал.

Към него се прилагат:

1.Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР-**Образец №12,** подписана и подпечатана от участника.

2.Подробни анализни цени за всяка една позиция от Количествено-стойностната сметка.

**Трите папки се поставят и запечатват в един общ непрозрачен плик, който се надписва съгласно изискванията на Възложителя, посочени по-горе в документацията.**

**Указание: Папките не се поставят и запечатват в пликове!!!**

**В)Подаване и приемане на оферти**

**1)Подаване на оферти.**

1.Офертата се представя в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-Петрич, находящ се на първи етаж в сградата на ОбА-Петрич от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата или с куриер с обратна разписка на адрес:гр.Петрич, ул.”Цар Борис ІІІ”№24- Център за административно обслужване на Общинска администрация-Петрич

2.Срокът за подаване и отваряне на офертите е съгласно публикуваната покана.

3.Всеки участник следва да осигури своевременно получаване на офертата от Възложителя.

4.Оферта, подадена след указания от Възложителя срок, **не се приема за разглеждане**.

5.До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

6.Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в обществената поръчка.

**2)Приемане на оферти**.

1.При приемането на офертата в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-Петрич, находящ се на първи етаж в сградата на ОбА-Петрич, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване на офертата и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За подаване на офертата на участникът се издава документ.

2.Оферти, които са представени след изтичане на крайният срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат за участие в обществената поръчка и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящият регистър.

**ІV.Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите.**

Офертите ще бъдат отворени на посочената дата в Публичната покана, разгледани, оценени и класирани от Комисия, назначена от Възложителя. След получаване на офертите членовете на Комисията представят Декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗОП.

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП.

**V.Сключване на Договор. Комуникация.**

**1.Сключване на Договор.**

* Възложителят сключва писмен Договор, който включва всички предложения от офертата на класираният

на първо място участник;

* Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една

Оферта, ако същата е всъответствие с техническите спецификации;

* При сключване на договора, класираният на първо място участник, представя документи, издадени от

компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5.

**2.Управлениета на изпълнението на договора ще се осъществява по следният начин:**

 От страна на Изпълнителя за ежедневното изпълнение на строително-монтажните работи ще отговаря техническият ръководител на обекта, посочен в техническото предложение на участника, който ще е основното лице за контакт между Изпълнителя и Възложителя и ще присъства на всички срещи на двете страни, организирани във връзка с изпълнението на настоящата поръчка.

 От страна на Възложителя за изпълнение и ежедневна координация ще отговаря длъжностното лице от Общинска администрация, посочено за инвеститорски контрол.

 Възложителят ще окаже изцяло съдействие на Изпълнителя за представяне на цялата необходима информация по отношение осъществяването на дейностите по тази техническа спецификация.

**3.Комуникация**

* Комуникацията между Възложителя и участниците е в писмен вид.
* Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини: лично срещу подпис; по пощата–писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.
* За получено уведомление се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес/факс номер или получено на ръка лично или от законният представител на юридическото лице или от лицето посочено за контакти в офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или факс номер и не е информирал своевременно за това възложителя, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/факса известен на изпращача.
* При промяна в посочения адрес, факс или електронен адрес за кореспонденция на участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

**4. Приемане на извършените СМР от страна на Възложителя.**

Приемането на извършените работи ще става чрез двустранно подписани протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, от упълномощени от Възложителя и изпълнителя лица, които заедно с издадената фактура са основание за извършване на плащане, съобразно условията на договора.

**Глава втора**

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

***Приложение №1*-Техническа спецификация**

***Приложение №2*-Проект на Договор**

 ***Приложение №1***

**Техническа спецификация**

**Обект на поръчката: строителство**

**Предмет на поръчката: „Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

Възлагането на обществената поръчка ще се проведе чрез Публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП.

**1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

**Възложител: Община Петрич**

**Адрес на Възложителя:гр.Петрич, ул.”Цар Борис ІІІ”№24**

**Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще доведе до избор на изпълнител, който ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

Изпълнителят има за задача да осигури надежден ремонт на тротоарните настилки по уличната мрежа на територията на община Петрич, поставяне на бордюри и чакълиране на улици.

**При изпълнение на поръчката ще се извършват строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич**

**2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА**

**Териториален обхват и място на изпълнение на договора:**

**Видовете строително-монтажни работи**, които ще се извършват при изпълнение на поръчката са както следва:

**За Обект №1“Благоустрояване улица „Плиска”, с.Беласица”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп ТЗП механизиран-205 м3, изкоп ТЗП ръчен-90 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-120 м.л.; натоварване и превоз на ЗМ на табан-267 м3;

**Обект №2 “Благоустрояване улица „Освобождение”, с.Габрене”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: доставка, полагане и профилиране с едро каменна фракция за основа-40 м3.; доставка и монтаж на армирана мрежа ф5-600 м2; доставка и полагане на бетон Б15-60 м3; превоз бетонови разтвори-60 м3;

**Обект №3 “Благоустрояване улица „А.Попов” и ул.”Г.Делчев”, с.Скрът ”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп с багер по оформяне на пътно легло-90 м3; натоварване и превоз на земни почви до 7 км.-90 м3; тесен изкоп в земни почви ръчно-25 м3; натоварване и превоз на земни почви до 7 км.-25 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-162 м.л.; тънък изкоп в земни почви-подравняване улица-122 м3; доставка, полагане и профилиране на трошена фракция каменна-70 м3.; доставка и монтаж на армирана мрежа ф5-400 м2; доставка и полагане на бетон Б15-40 м3; превоз бетон с бетоновоз-40 м3;

**Обект №4 “Благоустрояване улица „Беласица” и ул.”Отец Паисий, с.Първомай”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп земни маси механизиран-234 м3; превоз земни маси до 7 км.-234 м3; тесен изкоп в земни почви-ръчен-25 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-293 м.л.; доставка, полагане, профилиране и валиране на трошена каменна основа-156 м3;

**Обект №5 “Благоустрояване улица „Кв.19”, с.Струмешница”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп земни маси механизиран-84.5 м3; изкоп със странична ширина до 0.9м. до 4.0 м. в земни почви до 2м. ръчно- 20 м3; направа кофраж стени-64 м2; доставка и полагане на подложен бетон Б10- 2м3; изработка и монтаж на армировка-1619 кг.; доставка и полагане на бетон Б15-25м3;

**Обект №6 “Благоустрояване улица „Скобелев”, с.Михнево”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: тесен изкоп в земни почви механизиран-154 м3; тесен изкоп в земни почви-ръчен-18м3; натоварване и превоз земни почви със самосвал до 7 км.-18 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-106 м.л.;

**Обект №7 “Благоустрояване улица от Черква „Св.Петка”, с.Дрангово”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп в земни почви механизиран-8.19 м3; оформяне ръчно за направа кофраж-2 м3; натоварване и превоз на земни маси-5.6 м3; направа на двустранен кофраж-23м2; доставка и полагане на бетон Б20-2.5 м3; изработка на метална решетка от профил 20/20-173 кг.; механизиран изкоп за канал отводнителен-90 м3; ръчно оформяне за полагане на тръби ф200-30м3; доставка и полагане на гофрирани тръби ф200-200м; обратен насип механизиран-80 м2; направа на тротоар от базалтови плочки 30/30/5-68 м2;

**Обект №8 “Благоустрояване улица „2-ра”,с.Ръждак”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: тесен изкоп в земни почви механизиран-154 м3; тесен изкоп в земни почви ръчен-18 м3; натоварване и превоз земни почви със самосвал до 7 км.-18 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-106 м.л.;

**Обект №9 “Благоустрояване Входно улица с.Яворница”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: оформяне на пътно легло-240 м3; изкоп в земни почви ръчен-13 м3; натоварване и превоз земни почви до 7 км.-168 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-150 м.л.; ръчен изкоп за изграждане на отводнителна решетка-6.5м3; кофраж за отводнителна решетка-15м2; изработка на метална решетка -115 кг.; доставка и полагане на бетон Б15-1 м3; превоз бетон-1м3; доставка и полагане на трошен камък-9м3;

**Обект №10 “Благоустрояване улица „Иван Цветков”, гр.Петрич”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп за подравняване до 0.20 м.-200 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-330 м.л.; натоварване и превоз земни почви със самосвал-200 м3; доставка, полагане и профилиране на трошена каменна фракция -200 м3.;

**Обект №11 “Благоустрояване улица „Европа”, гр.Петрич”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: работа с багер за подравняване-90 м3; натоварване и превоз земни почви със самосвал-90 м3; направа на тротоар от базалтови плочки 30/30/5-239 м2;

**Обект №12 “Благоустрояване улици в м.„Зиче”, гр.Петрич”** се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп земни маси механизиран-234 м3; превоз земни маси до 7 км.-234 м3; тесен изкоп в земни почви-ръчен-25 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-293 м.л.; доставка, полагане, профилиране и валиране на трошена каменна основа-156 м3;

**3. ИЗИСКВАНИЯ:**

**3.1.Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

**3.2.Изисквания към изпълнителят-** Изпълнителят да притежава опит в изпълнението на строително-монтажни работи и да спазва всички действащи нормативни документи за строителство в Република България. Да притежава собствена или наета техника, необходима за извършване на съответните строително-монтажни работи, компетентен управленски и технически персонал.

**3.3. Изисквания за качеството на предвидените работи**-предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба №3/31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.

От строителя ще се изисква високо качество на извършените работи и спазване на изискванията на възложителя. Не се допускат некачествено изпълнени СМР-необходимо е вложените материали и технологията на изпълнение да гарантират трайност на крайният продукт.

**3.4. Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби,** при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

**3.5. Строителните продукти** да отговарят на описаните в количествено-стойностните сметки и да отговарят на минималните изисквания за качество;

**3.6. Преди да започване строителството изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността**, като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други; да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други**;** да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред;да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението;

**3.7.Технически и качествен контрол** на обектите ще се упражнява от инвеститора- Община Петрич. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя.

**3.8. Изисквания за безопасност на труда-**изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

**3.9.Изисквания за опазване на околната среда-**изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Строителните отпадъци ще се депонират на място посочено от Община Петрич.

**3.10. Да бъдат спазени гаранционните срокове съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2 от 31.07.2003 год.**

**4. Подизпълнение**

1.За подизпълнителите стриктно да се спазват разпоредбите в Раздел VII Договор за подизпълнение (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.07.2014 г.).

**5.Срок за изпълнение на СМР- не може да бъде по-дълъг от 60 (шесдесет) календарни дни**

***Приложение№2***

**ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**ДОГОВОР №**

**ИНВЕСТИТОР:** **Община Петрич**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

**ОБЕКТ**: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

 Днес ...................... г. между Община–Петрич с БУЛСТАТ BG 000024916, представлявана от инж. Вельо Атанасов Илиев – Кмет на община – Петрич и Гл. счетоводител - Младен Пильоков от една страна, наричан по-долу за краткост “**ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** и .......................................... с БУЛСТАТ ...................... със седалище и адрес на управление............................................, представляван от ..................................... - наричан за краткост “**ИЗПЪЛНИТЕЛ”** на основание чл.101 е от ЗОП и утвърден протокол от Кмета на Община Петрич, се сключи настоящият договор за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

 1.**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши строително-ремонтни работи на обект: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”,** съгласно изискванията на приложимото законодателство, указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор), Техническото предложението за изпълнение на поръчката (Приложение №2 към настоящия договор) и Ценовото предложение (Приложение №3 към настоящия договор) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 **II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

 1.Срокът за изпълнение на договорените работи е ...................... календарни дни от датата на подписване на договора.

**IIІ. СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

 1. Общата стойност на възложените СМР по настоящия договор съгласно ценовата оферта е в размер на……………лв.(словом: ...........................................................................................) лева без ДДС, а с ДДС на ..................................... лв. (словом: ...............................................................................)лв.

 2. Цените по предходната алинея са за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходи за труд, механизация, енергия, както и печалба на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.**

 3. С подписването на този Договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че определената цена в т.ІІІ.1. е твърдо определена за целия срок на Договора.

 4.Формирането на единичните цени ще става със следните договорени показатели:

 а) Часова ставка – ................. лв.

 б) Допълнителни разходи

 -върху труда – ................... %

 -върху механизацията – ................... %

 в) Доставно-складови разходи – ................ %

 г) Нормативна печалба – .................. %

 4.Разплащанията ще се извършат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,** кактоследва:

Плащането ще се извърши в български лева по банков път, по сметката на Изпълнителя, както следва:

 4.1.Авансово плащане в размер на 30% от общата предлагана цена за изпълнение на поръчката. Авансовото плащане се осъществява в срок от 30 (тридесет) дни след представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя;

 4.2.Общ размер на междинните плащания-в размер до 60% от общата предлагана цена за изпълнение на поръчката, които се извършват след искане от Изпълнителя на база реално изпълнени и актувани без забележки СМР. Изпълнителят представя искане за междинно плащане на база пописан от него и лицето от страна на Възложителят, упражняващо инвеститорски контрол, ПРОТОКОЛ за извършени натурални видове

СМР. Изпълнителят представя оригинална фактура за стойността на междинното плащане, след одобряване на ПРОТОКОЛА за извършени натурални видове СМР. Междинното плащане се осъществява в срок от 30

(тридесет) дни след одобряване от страна на Възложителя на искането за междинно плащане. В случай, че не са представени всички изискани документи, срокът се удължава с времето за представяне на липсващите документи.

 4.3.Окончателно плащане:

 4.3.1.Окончателното плащане се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след подписване и представянето на окончателен ПРОТОКОЛ за извършени натурални видове СМР. Изпълнителят представя оригинална фактура за стойността на окончателното плащане.

 4.3.2.В случаите, когато за договора за обществена поръчка има сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане, в срок от 30 (тридесет) дни след подписване и представянето на окончателен ПРОТОКОЛ за извършени натурални видове СМР. Изпълнителят представя оригинална фактура за стойността на окончателното плащане. Трябва да бъдат представени доказателства от изпълнителя, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.45б ал.1 от ЗОП. В случаите на чл.45б ал.2 от ЗОП, окончателното плащане се извършва при условията на т.3.1.

##  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. Изпълнителят е длъжен:

1.1.Да изпълни качествено и в срок договорените работи по раздел І съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и при спазване на техническите стандарти и действащи нормативни актове за правилна и безопасна работа в Република България в съответствие с предложеното му в офертата, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящият договор.

1.2.Да влага само качествени материали със съответните сертификати.

 1.3.Да осигурява в рамките на работното си време достъп в обекта и да съдейства на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** при извършваните от него проверки по изпълнението.

1.4.Изпълнителят се задължава да извърши работите, предмет на договора, в съответствие с техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** в определения срок.

1.5.Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящият договор.

1.6. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящият договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок.

1.7.В тридневен срок да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** за имената на длъжностните лица, които ще подписват всички документи и ще носят отговорност по изпълнението на договора.

1.8.При промяна в съдебната регистрация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** от какъвто и да е характер същият е длъжен да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 3 (три) работни дни.

 2. Изпълнителят има право:

 2.1.Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

 2.2.Да изиска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работа по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

 **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

 1. Възложителят има право:

 1.1.Да изиска от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация и количествената сметка на обществената поръчка.

 1.2.Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

 1.3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с Техническото предложение на изпълнителя.

 1.4.Да изиска от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

2.Възложителят е длъжен:

2.1.Да осигури чиста строителна площадка.

2.2.Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

 2.3.Да приеме в срок изпълнените работи.

2.4.Да заплаща при условията на договора дължимите суми на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.**

2.5.Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му информация, имаща харатер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

5.Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,** освен ако са в нарушение на строителните правила и норми.

 **VІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

1**.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове, съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 2.Гаранционните срокове текат от деня на подписване на окончателен ПРОТОКОЛ за извършени натурални видове СМР.

3.За появилите се в гаранционните срокове дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.**

 В срок до 3 (три) работни дни, след писменото уведомяване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да започнеработа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

 **VІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

 1.Приемането на извършената работа по т.1, раздел І се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица.

 2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т.1 на ПРОТОКОЛ за извършени натурални видове СМР.

 3.Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

##  ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1.Настоящият Договор може да бъде прекратен:

 1.1. С изтичане на срока по т.1, раздел ІІ или с достигане на предвидената в т.1, раздел ІІІ обща стойност на СМР.

 1.2.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

 1.3.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора- с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

 1.4.При констатирани нередности и/или конфликт на интереси-с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя.

 1.5.С окончателното му изпълнение.

 1.6.По реда на чл.43, ал.4 от Закона за обществени поръчки.

 1.7.Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка-предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвди или предотврати- с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

 2. Възложителят може да прекрати договорът без предизвестие когато:

 2.1. Забави някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) дни.

 2.2. Не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци.

 2.3. Не изпълни някое от задълженията си по договора.

 2.4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или изпълзва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

 2.5. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по нестоятелност или ликвидация.

 2.6. Възложителят може да прекрати договора едностранно с 10 (десет) дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по договора.

 **Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

1.При неизпълнение на задълженията по този договор, по начина и сроковете уговорени в него, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** неустойка в размер на 0.1% за всеки ден, но не повече от 10 % от уговорената цена по този Договор.

2.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не дължи неустойка и обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

3.Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

4.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение

за вреди.

 **ХІІ. СЪОБЩЕНИЯ**

1.Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

2.Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

 **ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

1.Всички строителни дейности, предмет на настоящия договор се извършват в съответствие с установените технически норми и стандарти.

 2.Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл.43, ал.2 от Закона за обществени поръчки.

 3.Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

 4.Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

 5.Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгасие-ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Рупублика България.

 6.За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

 7.Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП.

 **Неразделна част от настоящият договор са:**

 1.Техническата спецификация-приложение №1 към настоящият договор.

 2.Ценово предложение-приложение №2 към настоящият договор.

 3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката-приложение №3 към настоящият договор.

Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Кмет на община Петрич:**

 /инж.ВЕЛЬО ИЛИЕВ/

**Гл. Счетоводител:**

 /Мл.Пильоков/

**Гл.Юрисконсулт:**

 /Св.Христова/

**VІ.Приложения и образци.**

1.Представяне на участника- **Образец №1;**

2.Начален оферентен лист- **Образец №2;**

3.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката-**Образец №3;**

4.Списък-декларация на собствени и/или наети технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството- **Образец №4;**

5.Декларация за специализираното техническо оборудване - собствено и/или наето, с което разполага участникът за изпълнение на строителството- **Образец №5**;

6.Списък на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители **– Образец №6**;

7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- **Образец №7**;

8.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП- **Образец №8;**

9.Декларация за приемане на условията в проекта на договор - **Образец №9;**

10.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - **Образец №10;**

11.Ценово предложение за изпълнение на поръчката-**Образец №11;**

12.Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР-**Образец №12.**

 **Образец №1**

 **ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА**

в обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

**Административни сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника: |   |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)  |   |
| Седалище: |   |
| - пощенски код, населено място: |   |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |   |
| Адрес за кореспонденция: |   |
| - пощенски код, населено място: |   |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |   |
| Телефон: |   |
| Факс: |   |
| E-mail адрес: |   |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва и за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт:(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |   |
|   |
|   |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |   |
|   |
|   |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |   |
|   |
|   |
|   |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. .......................................................................... 2. .......................................................................... |
|
|
|
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:....................................................................................................................................IBAN.....................................................................................................................................BIC......................................................................................................................................... Титуляр на сметката:............................................................................................................................... |   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1.Заявявяме, че желаем да участваме в обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”,** като подаваме оферта при условията, обявени в документацията към Публичната покана и приети от нас.

2.Задължаваме се да спазим всички условия на възложителя, посочени в документацията към Публичната покана, които се отнасят до изпълнението на поръчката в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията към Публичната покана и проект на договор.

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

5.Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

**Неразделна част от настоящият документ е:**

1.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълняване на втора група строежи от трета категория, съгласно чл.5, ал.6, т.2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или при участник – чуждестранно лице-еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен .

**Дата:....................... Участник:.......................................**

 **Трите имена..................................**

 **Длъжност.......................................**

 **Подпис и печат.....................**

 **Образец №2**

 **ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**НАЧАЛЕН ОФЕРЕНТЕН ЛИСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Участник: |  |
| ЕИК: |  |

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представям Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

Като представляващ участника ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Съм запознат с указанията и условията за участие в Документацията към Публичната покана и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласен съм с поставените от Вас условия и ги приемам без възражения.

2.Приложените и заверени с подписа ми и с печата на представлявания от мен участник в обществената поръчка документи, са верни с оригиналите на същите.

3.Се считам обвързан от задълженията и условията, поети с представената оферта до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и съм готов при поискване от Възложителя да го удължа до сключване на договора.

*4.Приложимо при обединения: Сме запознати, че не* се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

Че не се допускат промени в състава на обединението, по време на изпълнение на договора, освен при наличие на следните кумулативно дадени предпоставки: -

- съгласие от страна на възложителя;

 - възникване на извънредни обстоятелства, при които се налага промяна в състава на обединението поради обективни и независещи от всички негови членове причини;

 -в случай на замяна на член на обединението, новият член на същото трябва да отговаря на приложимите изисквания за допустимост на участниците в обществената поръчка от настоящата документация;

 -Независимо от промяната в състава си, обеденението трябва да продължи да отговаря на минималните финансови и икономически и технически изисквания от настоящата документация.

 - Промяната в състава на изпълнителя не трябва да води до неговата фактическа подмяна, което ще се преценява от Възложителя за всеки конкретен случай.

**Неразделна част от настоящата оферта са:**

**- Документите за подбор, находящи се в Папка №1 с надпис “Документи за подбор”;**

**- Техническо предложение за изпълнение на поръчката, находящо се в Папка №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”;**

**- Ценово предложение за изпълнение на поръчката, находящо се в Папка №3 с надпис “Предлагана цена ”;**

**В съответствие с изискванията на чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, към документите в Папка №1 с надпис “Документи за подбор”, представяме списък на документите, съдържащи се в офертата ни.**

*Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.*

**Дата:....................... Участник:.......................................**

 **Трите имена..................................**

 **Длъжност.......................................**

 **Подпис: и печат.....................**

 **Образец №3**

**С П И С Ъ К[[2]](#footnote-2)**

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката

Долуподписаният /-ната/..................................................................................................................................

 (трите имена)

Данни по документ за самоличност................................................................................................................

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

В качеството си на ...........................................................................................................................................

 (длъжност)

На........................................................................................................................................................................

 (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ........................................-участник в обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”,** заявяваме следното строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Описание на изпълненото строителството** | **Начална и крайна дата на изпълнение на строителството** | **Стойност в лева без ДДС**  | **Вид и място на изпълненото строителство,****кратко описание на извършените СМР.** | **Възложител – адрес, телефон, факс, електронна поща** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**Дата:.............................. год. ............................................**

 **Име и фамилия, подпис и печат**

 **Образец №4**

**СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ[[3]](#footnote-3)**

на собствени и/или наети технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството

Долуподписаният /-ната/..................................................................................................................................

 (трите имена)

Данни по документ за самоличност................................................................................................................

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

В качеството си на ...........................................................................................................................................

 (длъжност)

На........................................................................................................................................................................

 (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ........................................-участник в обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

**1.Технически лица с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя са:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Име, презиме,фамилия Позиция, заемана при изпълнение на поръчката  | Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издаденият документ, издател) | Професионален опит (опишете по години заеманата длъжност/позиция и месторабота | Вида на правоотношение на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) | Основни работи, за които е бил отговорен и/или строителство в които е взел участие и на каква позиция(опишете предмета на строителството/обекта на строителство, позицията която е заемана, срокът в които е изпълнявал задълженията) *Не е приложимо за Специалист – контрол на качеството и КБЗ* | Вид на документа, дата на издаване, издател, интернет адрес(ако е известен), от който може да се получи информация за документа*Приложимо за Специалист – контрол на качеството и КБЗ* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**2.През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе технически лица.**

*Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.*

 г. Декларатор: ­

*(дата на подписване)* Име и фамилия, Подпис и печат

**Образец №5**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я[[4]](#footnote-4)**

за специализираното техническо оборудване-собствено и/или наето, с което разполага участникът за изпълнение на строителството

Долуподписаният /-ната/..................................................................................................................................

 (трите имена)

Данни по документ за самоличност................................................................................................................

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

В качеството си на ...........................................................................................................................................

 (длъжност)

На........................................................................................................................................................................

 (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ........................................-участник в на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

**1.Специализираното техническо оборудване с което предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя е:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | Брой | Характеристики/информация:марка, модел, регистрационен номер и др. | Доказателства за собствеността и/или основанието за ползването им. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2.През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим посочено по-горе специализираното техническо оборудване.**

*Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.*

 г. Декларатор: ­

(дата на подписване) Име и фамилия, Подпис и печат

 **Образец №6**

**С П И С Ъ К[[5]](#footnote-5)**

на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители

Долуподписаният /-ната/................................................................, с ЕГН.............................,в качеството ми на.................................................................................................................*(посочете длъжността при участника) на*  ........................................................................................(посочете името на *участника)*– участник в обществена поръчка с **предмет: „Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1.При изпълнение на поръчката, ще използвам следните подизпълнители:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на подизпълнителя | Опишете видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителя | Дял в проценти от стойността на обществената поръчка% |
|  |  |  |
|  |  |  |

2.Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

*Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.*

 г. Декларатор: ­

(дата на подписване) Име и фамилия, Подпис и печат

 **Образец №7**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я[[6]](#footnote-6)**

За съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният......................................................................................................................................................

 (трите имена)

Данни по документ за самоличност................................................................................................................

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

В качеството си на ...........................................................................................................................................

 (длъжност)

На........................................................................................................................................................................

 (наименование на подизпълнителя)

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1.От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, ююридическо лице с нестопанска цел-вярното се подчертава:

...............................................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

Изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на..........................................................................

...............................................................................................................................................................................

(наименование на участника в обществената поръчка, на който лицето е подизпълнител)

При изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:......................................................................

...............................................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)..................................................................................................................................................

3.Запознати сме с разпоредбата на чл.55, ал.5 от Закона за обществени поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената обществена поръчка и да представим самостоятелна оферта.

*Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.*

 г. Декларатор: ­

(дата на подписване) Име и фамилия, Подпис и печат

 **Образец №8**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я[[7]](#footnote-7)**

*По чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП*

Долуподписаният /-ната/..................................................................................................................................

 (трите имена)

Данни по документ за самоличност................................................................................................................

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

В качеството си на ...........................................................................................................................................

 (длъжност)

На........................................................................................................................................................................

 (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ......................................-участник в обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

При определяне на цената, предлагана от представлявания от мен участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т.12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

В представената от нас оферта, са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

При изпълнение на настоящата обществена поръчка ще спазваме изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

*Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.*

 г. Декларатор: ­

(дата на подписване) Име и фамилия, Подпис и печат

 **Образец №9**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я[[8]](#footnote-8)**

за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният /-ната/..................................................................................................................................

 (трите имена)

Данни по документ за самоличност................................................................................................................

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

В качеството си на ...........................................................................................................................................

 (длъжност)

На........................................................................................................................................................................

 (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ........................................-участник в обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Сме запознати с проекта на договора и приемаме условията в него без възражения.
2. Ако представлявания от мен участник бъде определен за изпълнител, ще сключим договора в законоустановения срок.

*Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.*

 г. Декларатор: ­

(дата на подписване) Име и фамилия, Подпис и печат

 **Образец №10**

 **До Възложителя**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**с предмет: „Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

**от**

1.Наименование на участника.............................................................................................

2.Седалище и адрес на управление/постоянен адрес.......................................................

Факс.......................................телефон.............................e-mail............................................

3.ЕИК/Булстат......................................................................................................................

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с гореописания предмет.

**Уважаеми Дами и Господа,**

След проучване и запознаване с изискванията на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка и с Техническата спецификация, отправяме следното свое предложение за изпълнение на обществената поръчка.

**1.Предлагаме да изпълним обекта на поръчката в срок от …………… (…………..…. ) календарни дни** от датата на подписване на договора

***Срока за изпълнение трябва да се предложи в дни с цяло число, като не се допуска посочване на срок за изпълнение в десетична дроб.***

 *Срока за изпълнение започва да тече от датата на подписване на договора.*

 *Предложения срок за изпълнение на поръчката не може да надвишава* ***60 (шесдесет) календарни дни.*** *Участници, предложили по-дълъг срок за изпълнение се отстраняват от участие в обществената поръчка. Срокът за изпълнение се предлага в дни с цяло число, участници предложили срок за изпълнение в друга мерна единица се отстраняват от участие.*

 *Възложените с настоящия договор СМР, следва да бъдат завършени в срока, предложен от участника, считано от датата на подписване на договора.*

 *Оценявания участник следва да предложи реален срок на изпълнение в съответствие с нормалната практика за изпълнение на подобни обекти и в съответствие с ресурса, с който участника ще изпълнява поръчката.*

Участник, който не спази това изискване ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

**2.**Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

## 3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти.

**4.** Задължаваме се, в случай че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора, да представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверевяне липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП

  **УЧАСТНИК:**

 **.........................................................................**

**……………………г. Име и фамилия и длъжност :­ ………………**

**(дата на подписване)**

 **ПОДПИС И ПЕЧАТ……………………**

 **Образец №11**

 **До Възложителя**

 **Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

от

1.Наименование на участника.............................................................................................

2.Седалище и адрес на управление/постоянен адрес.......................................................

Факс.......................................телефон.............................e-mail............................................

3.ЕИК/Булстат......................................................................................................................

**Уважаеми Дами и Господа,**

След запознаване с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”**

**ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие, като предлагаме обща цена в размер на .................................................................................................................. лв. без ДДС /словом ............................................................................................................/лв. без ДДС.**

**Посочената стойност е съобразена с предвидения бюджет за изпълнението обществената поръчка, който е в размер до 130 833 (сто и тридесет хиляди осемстотин тридесет и три) лева без ДДС лева без ДДС**

**Декларираме, че:**

1.Към ценовото предложение:

 **Предлагаме следните технически показатели за ценообразуване:**

Часова ставка ........................................................................лв/час

Допълнителни разходи върху труда..........................................%

Допълнителни разходи върху механизацията ..........................%

Доставно складови разходи........................................................%

Печалба........................................................................................ %.

 2.Оферираните от нас цени включват печалбата и всички разходи, необходими за изпълнението и качественото завършване на предмета на обществената поръчка, включително тези за подготовка на строителството, за материалите, за работната ръка, за механизацията, за транспортирането и депонирането на строителни отпадъци, разходи за застраховки, за проби, разходи за данъци, такси и осигуровки както и всички други присъщи разходи съгласно нормативен акт и разходи неупоменати по-горе.

 3.Единичните цени са твърди и не подлежат на промяна за целия срок на договора.

 4.Всички единични цени са придружени с подробни анализни цени-приложени към настоящото предложение.

 5.Сме запознати, че основание за неразглеждане на офертата са всички аритметични и технически грешки в ценовото предложение и всички негови приложения, чието коригиране води до промяна на предложените от участника цени.

Към ценовото предложение представяме следните приложения:

* + Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР-**образец №12;**
* Подробни анализни цени за всяка една позиция от Количествено-стойностната сметка.
	+ Друго......................................../опишете/.

  **УЧАСТНИК:**

 **.........................................................................**

**……………………г. Име и фамилия и длъжност :­ ………………**

**(дата на подписване)**

 **ПОДПИС И ПЕЧАТ……………………**

|  |
| --- |
| **Образец №12**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКАза изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”****Обект №1 “Благоустрояване улица „Плиска”, с.Беласица**”-**до 8333 лв.без ДДС** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв. без ДДС** |  |
| 1. | Изкоп ТЗП механизиран | м³ | 205 |  |  |  |
| 2. | изкоп ТЗП ръчен | м³ | 90 |  |  |  |
| 3. | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35 | м´ | 120 |  |  |  |
| 4. | Натоварване и превоз ЗМ на табан | м³ | 267 |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | Общо лв.без ДДС: |  |  |

**Обект №2 “Благоустрояване улица „Освобождение”, с.Габрене” -до 12500 лв.без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв. без ДДС** |
| 1. | Доставка, полагане и профилиране с едро | м³ | 40 |  |  |
|   | каменна франция за основа |
| 2. | Доставка и монтаж на армирана мрежа ф5 | м² | 600 |  |  |
| 3. | Доставка и полагане на бетон Б15 | м³ | 60 |  |  |
| 4. | Превоз бетонови разтвори | м³ | 60 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Общо лв.без ДДС: |  |
|   |   |   |   |   |   |

**Обект №3 “Благоустрояване улица „А.Попов” и ул.”Г.Делчев”, с.Скрът ”- до 16667 лв.без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв.без ДДС** |
| 1. | Изкоп с багер по оформяне на пътно легло | м³ | 90 |  |  |
| 2. | Натоварване и превоз на земни почви до 7км. | м³ | 90 |  |  |
| 3. | Тесен изкоп в земни почви ръчно | м³ | 25 |  |  |
| 4. | Натоварване и превоз на земни почви до 7км. | м³ | 25 |  |  |
| 5. | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35 | м´ | 162 |  |  |
| 6. | Тънък изкоп в земни почви-подравняване улица | м³ | 122 |  |  |
| 7. | Доставка, полагане и профилиране на трошена | м³ | 70 |  |  |
|  | фракция каменна |  |  |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на армирана мрежа ф5 | м² | 400 |  |  |
| 9. | Доставка и полагане на бетон Б15 | м³ | 40 |  |  |
| 10. | Превоз бетон с бетоновоз | м³ | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общо лв.без ДДС |  |  |

**Обект №4 “Благоустрояване ул. „Беласица” и ул.”Отец Паисий, с.Първомай”- до 16667 лв.без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв. без ДДС** |
| 1. | Изкоп земни маси механизиран | м³ | 234 |  |  |
| 2. | Превоз земни маси до 7км. | м³ | 234 |  |  |
| 3. | Тесен изкоп в земни почви-ръчен | м³ | 25 |  |  |
| 4. | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35 | м´ | 293 |  |  |
| 5. | Доставка,полагане,профилиране и валиране на тро- | м³ | 156 |  |  |
|   | шена каменна основа |   |   |   |   |
|   |   |   | Общо лв.без ДДС |  |

**Обект №5 “Благоустрояване улица „Кв.19”, с.Струмешница”- до 8333 лв.без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв.без ДДС** |
| 1. | Изкоп в земни маси-механизиран | м³ | 84,5 |  |  |
| 2. | Изкоп със странична ширина от 0,90м. до4,00м. | м³ | 20 |  |  |
| в земни почви до 2м ръчно |
| 3. | Направа кофраж стени | м² | 64 |  |  |
| 4. | Доставка и полагане на подложен бетон Б10 | м³ | 2 |  |  |
| 5. | Изработка и монтаж на армировка | кг | 1 619 |  |  |
| 6. | Доставка и полагане на бетон Б15 | м³ | 25 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Общо лв. без ДДС |  |
|   |   |   |   |   |   |

**Обект №6 “Благоустрояване улица „Скобелев”, с.Михнево”- до 4167 лв.без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв. без ДДС** |
| 1. | Тесен изкоп в земни почви-механизиран | м³ | 154 |  |  |
| 2. | Тесен изкоп в земни почви-ръчен | м³ | 18 |  |  |
| 3. | Натоварване и превоз земни почви със  | м³ | 18 |  |  |
|   | самосвал до 7км. |
| 4. | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35 | м´ | 106 |  |  |
|   |   |   | Общо лв. без ДДС: |  |

**Обект №7 “Благоустрояване улица от Черква „Св.Петка”, с.Дрангово”- до 8333 лв.без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв. без ДДС** |
| 1. | Изкоп в земни почви механизиран | м³ | 8,19 |  |  |
| 2. | Оформяне ръчно за направа кофраж | м³ | 2 |  |  |
| 3. | Натоварване и превоз земни маси | м³ | 5,6 |  |  |
| 4. | Направа на двустранен кофраж | м² | 23 |  |  |
| 5. | Доставка и полагане Бетон Б-20 | м³ | 2,5 |  |  |
| 6. | Изработка на метална решетка от профил 20/20 | кг | 173 |  |  |
| 7. | Механизиран изкоп за канал отводнителен | м³ | 90 |  |  |
| 8. | Ръчно оформяне за полагане на тръби ф200 | м³ | 30 |  |  |
| 9. | Доставка и полагане на гофрирани тръби ф200 | м | 200 |  |  |
| 10. | Обратен насип-механизиран | м³ | 80 |  |  |
| 11. | Направа на тротоар от базалтови плочки 30/30/5 | м² | 68 |  |  |
|   |   |   | Общо лв. без ДДС |  |

**Обект №8 “Благоустрояване улица „2-ра”,с.Ръждак”- до 4167 лв.без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв. без ДДС** |
| 1. | Тесен изкоп в земни почви-механизиран | м³ | 154 |  |  |
| 2. | Тесен изкоп в земни почви-ръчен | м³ | 18 |  |  |
| 3. | Натоварване и превоз земни почви със  | м³ | 18 |  |  |
|   | самосвал до 7км. |
| 4. | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35 | м´ | 106 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Общо лв.без ДДС: |  |

**Обект №9 “Благоустрояване Входно улица с.Яворница”- до 8333 лв.без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв. без ДДС** |
| 1. | Оформяне на пътно легло | м³ | 240 |  |  |
| 2. | Изкоп в земни почви-ръчен | м³ | 13 |  |  |
| 3. | Натоварване и превоз на земни почви до 7км. | м³ | 168 |  |  |
| 4. | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/35/18 | м´ | 150 |  |  |
| 5. | Ръчен изкоп за изграждане на отводнителна решетка | м³ | 6,5 |  |  |
| 6. | Кофраж за отводнителна решетка | м² | 15 |  |  |
| 7. | Изработка на метална решетка | кг | 115 |  |  |
| 8. | Доставка и полагане на бетон Б-15 | м³ | 1 |  |  |
| 9. | Превоз бетон | м³ | 1 |  |  |
| 10. | Доставка и полагане на трошен камък | м³ | 9 |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   | Общо лв. без ДДС |  |
|   |   |   |   |   |   |

**Обект №10 “Благоустрояване улица „Иван Цветков”, гр.Петрич”- до 18 333 лв. без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв. без ДДС** |
| 1. | Изкоп за подравняване до 0,20 м. | м³ | 200 |  |  |
| 2. | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35 | м´ | 330 |  |  |
| 3. | Натоварване и превоз на земни почви със самосвал | м³ | 200 |  |  |
| 4. | Доставка, полагане, профилиране и валиране на тро-шена каменна фракция | м³ | 200 |  |  |
|  |  |  | Общо лв. без ДДС: |  |  |

**Обект №11 “Благоустрояване улица „Европа”, гр.Петрич”-до 8333 лв. без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв. без ДДС** |
| 1. | Работа с багер за подравняване | м³ | 90 |  |  |
| 2. | Превоз земни маси | м³ | 90 |  |  |
| 3. | Направа тротоар от базалтови плочки 30/30/5 | м² | 239 |  |  |
|  |  |  | Общо лв. без ДДС |  |  |

**Обект №12 “Благоустрояване улици в м.„Зиче”, гр.Петрич”- до 16667 лв. без ДДС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Стойност лв. без ДДС** |
| 1. | Изкоп земни маси-механизиран | м³ | 234 |  |  |
| 2. | Превоз земни маси до 7км. | м³ | 234 |  |  |
| 3. | Тесен изкоп в земни почви-ръчен | м³ | 25 |  |  |
| 4. | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35 | м´ | 293 |  |  |
| 5. | Доставка, полагане, профилиране и валиране на  | м³ | 156 |  |  |
|  | трошена каменна основа |  |  |  |  |
|  |  |  | Общо без ДДС |  |  |

**Обща стойност за изпълнение на поръчка с предмет:„Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич”-до 130 833 (сто и тридесет хиляди осемстотин тридесет и три) лева без ДДС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Обект** | **Стойност в лева без ДДС**  |
| **1** | “Благоустрояване улица „Плиска”, с.Беласица” |  |
| **2** | “Благоустрояване улица „Освобождение”, с.Габрене” |  |
| **3** | “Благоустрояване улица „А.Попов” и ул.”Г.Делчев”, с.Скрът ” |  |
| **4** | “Благоустрояване улица „Беласица” и ул.”Отец Паисий, с.Първомай” |  |
| **5** | “Благоустрояване улица „Кв.19”, с.Струмешница” |  |
| **6** | “Благоустрояване улица „Скобелев”, с.Михнево” |  |
| **7** | “Благоустрояване улица от Черква „Св.Петка”, с.Дрангово” |  |
| **8** | “Благоустрояване улица „2-ра”,с.Ръждак” |  |
| **9** | “Благоустрояване Входно улица с.Яворница” |  |
| **10** | “Благоустрояване улица „Иван Цветков”, гр.Петрич” |  |
| **11** | “Благоустрояване улица „Европа”, гр.Петрич” |  |
| **12** | “Благоустрояване улици в м.„Зиче”, гр.Петрич” |  |
|  | **Обща стойност за изпълнение на поръчката лв. без ДДС** |  |
|  |  |  |

гр......................,

дата:....................... Подпис и печат:........................................

/име, фамилия,/

1. *"Минимална цена на труд", съобразно разпоредбата на §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.*

*На основание чл. 28, ал.5 от ЗОП Възложителят посочва, че участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:*

*- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите :Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg*

*- Относно задълженията за опазване на околната среда :Министерство на околната среда и водите;Информационен център на МОСВ :работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22;Телефон: 02/ 940 6331;Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/*

*- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:*

*Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;София 1051, ул. Триадица №2 ;Телефон: 8119 443* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Указание: Към всяко, посочено в списъка строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката, следва да се:*

*а) посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или*

*б)представят удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или*

*в)представят копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.*

*Забележка:*

*а)„Сходно с предмета на поръчката“ е строителство свързано с благоустрояване/ ремонт на улици и/или ремонт/направа тротоари и/или ремонт/поставяне на бордюри;*

*б)Настоящата декларация служи за доказване на техническите възможности на участника за изпълнение на поръчката.*

*Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника; когато участник е обединение, което не е юридическо лице - представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при спазване на изискването на чл.* ***56, ал.3, т.2 от ЗОП.*** [↑](#footnote-ref-2)
3. *Указание:*

*1.Настоящата декларация служи за доказване на техническите възможности и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката.*

*Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника; когато участник е обединение, което не е юридическо лице - представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при спазване на изискването на чл.* ***56, ал.3, т.2 от ЗОП.*** [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указание:*

*1.Настоящата декларация служи за доказване на техническите възможности и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката.*

*Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника; когато участник е обединение, което не е юридическо лице - представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при спазване на изискването на чл.* ***56, ал.3, т.2 от ЗОП.***

*2. Към декларацията участникът прилага декларация(свободен текст), че същите ще са на разположение на участника през целия срок за изпълнение на обществената поръчка, издадена от собственика на ресурса.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Указание:*

*Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника или от негов упълномощен представител или от представляващия обединението, когато участникът е обединение.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Указание:*

*Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Указание:*

*Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват:*

*- участника-физическо или юридическо лице;*

*-когато участникът е обединение, което не е юридическо лице- при спазване на изискванията на чл.56,ал.3,т.3 от ЗОП*

*Забележка:„Минимална цена на труд" според § 1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.*

*Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:*

	* *Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите :*[*Информационен телефон на НАП - 0700 18 700*](http://www.nap.bg/page?id=178)*; интернет адрес:* [*www.nap.bg*](http://www.nap.bg/)
	* *Относно задълженията за опазване на околната среда :Министерство на околната среда и водите;Информационен център на МОСВ :работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22;Телефон: 02/ 940 6331;Интернет адрес:* [*http://www3.moew.government.bg/*](http://www3.moew.government.bg/)
	* *Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:**Интернет адрес:* [*http://www.mlsp.government.bg*](http://www.mlsp.government.bg/)*;София 1051, ул. Триадица №2 ;Телефон: 8119 443* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Указание:*

*Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника или от негов упълномощен представител или от представляващия обединението, когато участникът е обединение, съгласно Споразумението(договора) за създаване на обединение или от лице, изрично упълномощено с нотариално пълномощно от представляващите всеки един от участниците в обединението.* [↑](#footnote-ref-8)