	[image: image1.jpg]G




АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ



	1000 София, ул. "Леге" 4

	e-mail: aop@aop.bg

	интернет адрес: http://www.aop.bg

	

	

	ОБЯВА

	за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

	

	Номер на обявата: [ 1  ]

	 

	

	Възложител: [Община Петрич ]

	Поделение (когато е приложимо): [……]

	Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00212  ]

	Адрес: [гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24]

	Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж. Минка Салагьорова ]

	Телефон: [+359 074569123]

	E-mail: [oa_petrich@mbox.contact.bg]

	Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не

	Допълнителна информация може да бъде получена от:

	[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт

	[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

	Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

	

	Обект на поръчката:

	[х] Строителство

	[] Доставки

	[] Услуги

	Предмет на поръчката: [„ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8+020 ДО КМ 8+120  "]

	 

	Кратко описание: Обекта ще се изпълнява във връзка с  необходимост от спешен авариен ремонт на път BLG 2177 Кърналово- Дреново-Яково в участъка км 8+040 – км 8+100 след активиране на свличане на пътния откос през м. юни 2016 год. Пътят е единствената връзка между двете села и е необходимо укрепването му в този участък, за да се гарантира безпрепятствена връзка между тях.
Оформеният свлачищен обрив е циркусообразен и е засегнал външната пътна лента в участък с дължина около 80 м. Засегнати са пътната еластична ограда, външният банкет на пътя и част от външната пътна лента, като вертикалните премествания са значителни – до 3,0-4,0 м. 
Проектното решение, което ще се реализира - трасето е с дължина около 100 м,  и е съставено от общо 2 бр. криви. Ще се изпълни следната конструкция на настилката: • Асфалтобетон плътен – тип А – 4 см; 

• Асфалтобетон неплътен – 4 см; • Несортиран трошен камък – 25 см.

За осигуряване на оптимално отводняване на настилката и прилежащия терен са предвидени следните отводнителни мероприятия: - Едностранен напречен наклон на настилката – мин. 2,5%; - Оформяне на трапецовидни отводнителни окопи  в дясно от оста към ската. 
- Ремонт на съществуващия тръбен водосток Ф100 от страната на ската. Ремонтът предвижда изграждане на завърнати бетонови крила при втока на водостока и облицовката му с бетон. По този начин втока на водостока и прилежащото пътно тяло се предпазват от високите води в дерето, които може да прекъснат пътя. 
В участъка на свличането в ляво от оста към дерето от км 8+030 до км 8+100 се предвижда изграждане на стоманобетонова подпорна стена с височина 3 м и дължина 62 м.   
По цялата дължина на проектния участък в ляво от оста /км 8+020 до кв 8+119/ се предвижда предпазна стоманена ограда тип  N2W5 за пътища с набиване.

	 

	Място на извършване: [Община Петрич:ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО:  СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8+020 ДО КМ 8+120 "]

	 

	Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [  203 015 лева  ]

	 

	Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

	

	Номер на обособената позиция: [   ]

	 

	Наименование: [……]

	 

	Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ]

	Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

	

	Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

	в т.ч.:

	Изисквания за личното състояние: 
1.Административни /законови/ изисквания

По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, като при възлагане на обществената поръчка не може да участва участник:

1.1.който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а)
престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б)
престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс;

в)
престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г)
престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д)
престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

е)
престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ж)
престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

з)
престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

и)
престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от Наказателния кодекс.

1.2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна.

1.3 който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

1.4.за когото е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

1.5.за когото е установено, че:

а)
е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б)
не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

1.6.  за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП с нарочна декларация по образец № 4 и № 4а.

Важно! Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
2. Други основания за отстраняване

2.1. Участници, които са свързани лица.

"Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

"Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

2.2. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 Забележка: т. 2.2.2. не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - за дейностите, за които се прилага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

· За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна декларация по образец.


2.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания.

2.4.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

2.5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП.



	 

	Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]

	 Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнението на обекти – втора група, трета категория, а за участник чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 

Изискването се удостоверява с представяне на декларация, че участникът притежава удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.  

В декларацията се посочва информация за № и дата на издаване на удостоверението, срок на валидност и от кого е издаден.
При подписване на договора участникът, избран за изпълнител представя заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.



	Икономическо и финансово състояние: 

	 Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, съответстваща на категорията на обекта, предмет на проекта, в областта на строителството, придружена от декларация от участника в свободен текст, че за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застрахователна полица. В случай на чуждестранни участници, те представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани. В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението, при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите и/или третите лица, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. Минималната застрахователна сума се определя съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За удостоверяване на това изискване, участникът представя Декларация, че има застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, в която се посочва информация за №, размер, валидност и от кого е издадена застрахователната полица.
При подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя   заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в  строителството” или еквивалентен документ.


	Технически и професионални способности: 

	 Участниците следва да разполагат с екип за изпълнение на строителството: технически лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително лица, отговарящи за контрола на качеството (ръководни служители), както следва:

1. Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; Да притежава професионален опит, като технически ръководител минимум 2 (две) години.
2. Специалист – контрол на качеството - лице,  притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;  

3.Експерт по безопасност и здраве в строителството: Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно;  

Участникът трябва да има на разположение необходимия квалифициран персонал за изпълнението на поръчката /посочен по-горе /

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя Декларация - списък на експертите, отговарящи за изпълнението на  обществената поръчка с посочване на тяхната професионална компетентност и опит- по образец.
При подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя Списък на лицата, отговарящи за изпълнението на строителството, предмет на обществената поръчка с посочване на тяхната професионална компетентност и опит.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участникът ще ползва ресурсите на трети лица, същите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.



	

	Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо):

	[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с   

	увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

	увреждания или на хора в неравностойно положение

	 

	[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

	защитени работни места

	

	Критерий за възлагане:

	[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

	      [х] Цена и качествени показатели

	      [] Разходи и качествени показатели 

	[] Ниво на разходите

	[] Най-ниска цена 

	 

	Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

	Име: [„Организация за изпълнение на поръчката” (ОП ]                       Тежест: [60 % (0,60) ]

	Име:  [ „Ценово предложение” (ЦП) ]                                                          Тежест   [40 % (0,40) ]
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60).
Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО = 0,6 х ОП  + 0,4 х ЦП 

където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.  
0,6 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.  
0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

  Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

1. Определяне на оценките по всеки показател

3.1. Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) 

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база представените данни в инвестиционните проекти.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните  дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.
Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.  Линейният график за изпълнение на строителните работи следва да отразява всички посочени в КСС дейности. 

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния график следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен. 
Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – се формира по следният начин: 

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с 40,00 точки по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“.
Предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено наличието на някое от изброените по-долу характеристики, надграждащи 
предложението за изпълнение на поръчката, ще получи допълнително по 20,00 точки за наличието на всяко едно от изброените по-долу обстоятелства. 

Характеристки, надграждащи предложението за изпълнение:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция;

2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.
Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула :

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100

където:

ЦПмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Цучастник – предложена цена от съответния участник.



	 

	Срок за получаване на офертите:

	Дата: (дд/мм/гггг) [01/03/2018г.]                      Час: (чч:мм) [17:00]

	 

	Срок на валидност на офертите:

	Дата: (дд/мм/гггг) [30/05/2018 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00]

	 

	Дата и час на отваряне на офертите:

	Дата: (дд/мм/гггг) [02/03.2018г.]                     11:00

	 

	Място на отваряне на офертите: [в сградата на община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24.]

	 

	

	Информация относно средства от Европейския съюз:

	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

	европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не        

	Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

	 

	 

	

	

	Друга информация (когато е приложимо): [……]

	 1. Други условия за изпълнение на поръчката:

ФИНАНСИРАНЕ

Дейностите ще се финансират в изпълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 на МС от 7 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
Начин на плащане

Заплащането на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка ще се извършва, както следва:


- Авансово плащане в размер до 30% /тридесет процента/ от стойността на договора без ДДС - в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на подписване на договора и срещу представена оригинална фактура за стойността на авансовото плащане и документ, удостоверяващ гаранция за авансовото плащане, както и потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ на основание т.4 от Решение на Министерски съвет №593 от 20.07.2016г за липса на публични задължения на участника. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства - парична сума или банкова гаранция в полза на Възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност на банковата гаранция/застраховката  30 (тридесет) дни след срока за изпълнение на договора.  

- Междинни плащания -  до достигане на 80% /осемдесет процента/  от стойността на договора без ДДС, след пропорционално приспадане от конкретно дължимото междинно плащане на авансово плащане («пропорционално» следва да се разбира при поредно междинно плащане в процентен размер еднакъв с процента на авансовото плащане, а при последното междинно плащане се извършва приспадане на остатъка от аванса), се извършват в срок до 10 /десет/ работни дни от подписване на констативен протокол за реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г., срещу представяне на оригинална фактура за стойността на съответното междинно плащане, както и потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ на основание т.4 от Решение на Министерски съвет №593 от 20.07.2016г за липса на публични задължения на участника. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена и приета от него работа, съобразно посочената в КСС към инвестиционния проект единична цена за всяка позиция.


-Окончателно плащане - в размер на остатъка неразплатени дейности до стойността на договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 10 /десет/ работни дни след представяне от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за стойността на окончателното плащания, както и потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ на основание т.4 от Решение на Министерски съвет №593 от 20.07.2016г. за липса на публични задължения на участника.
От окончателното плащане се приспадат направените до момента плащания по договора.
Плащане не се извършва в случай, че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е получено потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ във връзка със запитване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание т.4 от Решение на Министерски съвет №593 от 20.07.2016г за наличието на публични задължения, като в този случай плащането се осъществява съобразно указанията на данъчната администрация.
2. Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът за изпълнение на предвидените СМР строителството е  не по-кратък от 45 календарни дни и не по-дълъг от 95  календарни дни. Същият започва да тече, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Образец № 2 и Образец 2а съгласно Наредба № 3 от от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

3. Гаранция за изпълнение на поръчката/Гаранция за авансово заплатени суми:

 Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

3.1. Гаранцията може да бъде под формата на: 
3.1.1парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД

Банкова сметка BG74SOMB91303329728501

Банков код BIC – SOMBBGSF

или 

3.1.2.безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност  не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора.

или

3.1.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Забележка: Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:

· застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС;

· застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на община Петрич;

· застрахователната премия трябва да е платима еднократно;

- със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора;

3.2. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

3.3. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

3.4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

3.5. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застрахователната полица  преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка.

3.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение и гаранцията на авансово заплатените суми се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер. 

4.Всяка оферта трябва да съдържа:

4.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по образец – Приложение № 1); 

4.2. Оферта от участника за изпълнение на обществената поръчка с посочен срок на валидност (по образец – Приложение № 2).

Срокът на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, 
определена като краен срок за получаването й.  Възложителят може да поиска от Участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

4.3. Административни сведения за участника - данни за единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец – Приложение № 3);

4.4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника (по образец – Приложение № 4). Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява (по образец – Приложение № 4а);

4.5. Декларация, че участникът притежава удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.  

4.6 Декларация, че участникът има сключена застраховка „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалентен документ.

4.7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец – Приложение № 5); 
4.8. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (по образец – Приложение №6)-запечатано в отделна непрозрачна опаковка с надпис „ Предлагани ценови параметри“;

4.9.  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец - Приложение № 7);

4.10. Декларация - списък на експертите, отговарящи за изпълнението на  обществената поръчка ( по образец - Приложение № 8)


4.11. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;


4.12. В случаите, когато е приложимо - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато някой от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

4.13. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (свободен текст), ведно с доказателства за поетите от подизпълнителите задължения.

Когато участникът няма намерение да използва при изпълнението на поръчката

подизпълнители, представя декларация, с която декларират това обстоятелство.
2. Приложения към обявата са:

Указания за подготовка на офертата с образци на документи и проект на договор  и техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка.

	 

	 

	 

	

	

	Дата на настоящата обява

	Дата: (дд/мм/гггг) [12/02/2018г.]

	

	

	Възложител

	Трите имена: (Подпис и печат) [Димитър Петров Бръчков]

	Длъжност: [Кмет на Община Петрич]


16

