ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

„Избор на консултант за управление на проект:„Реконструкция и/или рехабилитация  на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях “, при условията на безвъзмездно финансиране по подмярка 7.2 на ПРСР.”

1. Обект и предмет на поръчката

Обект на поръчката е: Услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Предмет:

Дейността обхваща предоставените консултантски и правни услуги при управление, изпълнение и отчитане на одобреното проектно предложение.

Етапи на дейността:

- Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, вкл. комплектоване на пакета от документи към заявки за плащане, в т.ч. осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявки за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; проверка и корекция, при необходимост, на приемо- предавателни протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя; предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране;

- Подпомагане при подготовка на необходимата кореспонденция между възложителя и ДФ „Земеделие” по повод изпълнението и отчитане дейностите по проекта, в т.ч. уведомителни писма, отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към сключения с ДФ „Земеделие” договор за финансово подпомагане и други свързани с цялостното изпълнение на проекта;

- Осъществяване на сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни в рамките на проекта - възложител, ДФЗ, изпълнители на договори;

- Съдействие при изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на Възложителя;

- Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФ „Земеделие” по време на изпълнение на проекта. Консултиране на Възложителя относно изпълнение на препоръки, дадени от страна на Управляващия орган, получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта;

- Участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие” по изпълнение на договора, след писмена покана от страна на възложителя;

- Окомплектоване на изискуемата документация към заявки за плащане (фактури, платежни нареждания и др. разходооправдателни документи), свързани с отчитане на дейностите по проекта по отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за входиране в ДФ „Земеделие“;

- Отчитане на дейностите по проекта от извършване на цялата инвестиция по съответния проект до окончателно отчитане в ДФ „Земеделие”;

- Анализ на актуалната към момента нормативна база, свързана с процедурата по възлагане на обществени поръчки, както и с нормативните условия за кандидатстването за финансиране, реализирането и отчитането на проекта;

- Изготвяне на документация - обявление за обществена поръчка (или поканите - при процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 и 13 от ЗОП) , на тръжната документация и на техническите спецификации;

- Съгласуване на документацията с Община Петрич и отстраняване на неизправности, непълноти и противоречия в документацията при необходимост.

Срокът за изпълнение на дейността започва своето действие след сключване на договор и стартира след получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя. Крайният срок за изпълнение е до датата на внасяне на искане/заявка за окончателно плащане по финансирания проект, но не по-късно от 15.09.2020 г., или при официална промяна от страна на управляващия орган на финансиращата програма, до срока определен от него.

2. Цели на обществената поръчка

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се осигури необходимата подкрепа на община Петрич от страна на компетентен екип консултанти при изготвяне и окомплектоване на приложимите при изпълнение на проекта документи с ясно дефинирани цели, описание на конкретни дейности за постигането на тези цели, които водят до постигане на определени резултати и ефекти върху дефинирана целева група по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Специфичните цели на обществената поръчка са:

- Осигуряване на документи в хода на изпълнение на проекта  в съответствие със специфичните изисквания на финансиращия орган и приложимите нормативни изисквания на законодателството на Р. България и Европейския съюз;

- Постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, чрез предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на тези от тях, които са одобрени;

- Ефективност и целесъобразност на вложените ресурси при изпъленние на одобрените дейности;

- Постигане на устойчивост на проекта.

3. Резултати, които трябва да бъдат постигнати:

С реализацията и изпълнението на дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, Възложителят цели постигане на следните резултати:

- Постигане на успешна реализация и изпълнение на одобреният проект;

- Успешно отчитане на извършените разходи за реализация на проекта и тяхното одобрение от страна на ДФЗ/РА.

ІI. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Община Петрич е бенефициент по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2014 – 2020 г.

Общо описание и цели на М07 – Основни услуги и обновяване на селата в селски райони

- Устойчиво социално-икономическо развитие на селските райони;

- Инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура;

- Намаление на съществуващите различия между селските и градските райони;

- Инвестиране в качеството, конкурентоспособността и ефективността на образованието;

- Запазване на духовния и културния живот;

- Запазване на природното и културно-историческото наследство.

За бенефициентите общини подкрепата по мярката ще се предоставя въз основа на извършен анализ за индивидуалните нужди от инвестиции в публична инфраструктура въз основа на плановите стратегически документи, с които общините разполагат, съпоставени със заложените приоритети за финансиране в приложимите национални стратегии. Подходът ще бъде реализиран чрез обявяването на целеви приеми на заявления за подпомагане по типове инвестиции.

Под-мярка 7.2 – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по под-мярката:

- Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

- Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;

- Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

- Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

- Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

- Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР. Тези дейности са допустими, ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение.

Финансовата помощ за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро за един обект и 2 000 000 за периода на прилагане на ПРСР.

Малка по размер инфраструктура е инвестиция, която се осъществява чрез дейности, подпомагани по под-мярката, при която максималната стойност на допустимите разходи за един обект не надхвърля:

- Левовата равностойност на 3 000 000 евро при извършване на дейности, свързани със: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; доизграждане (без ново строителство) на канализационна мрежа;

- Левовата равностойност на 2 000 000 евро при извършване на дейности, свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура;

- Левовата равностойност на 1 000 000 евро при извършване на всички други допустими дейности.

За общини се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.

III. ДЕЙНОСТИ В ОБХВАТА НА УСЛУГАТА

След сключване на Договор, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за стартиране изпълнението на дейността.

В рамките на тази дейност, Изпълнителят ще:

- оказва съдействие на Възложителя, относно подготовката на необходимата кореспонденция, свързана с изпълнение на всеки от договорите към ДФЗ/РА по одобреното проектно предложение;

- подготвя документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта, включително:

- указва съдействие на Възложителя при подготовка на необходимата документация за управление и отчитане на изпълнението на проекта, която се изисква от ДФЗ/РА;

- съдейства при подготовката и окомплектоването на необходимите документи за сключване на Анекс към Договорът за безвъзмездна финансова помощ и /или към договорите за съответните дейности /при възникнала необходимост/;

- осъществява координация на документооборота при изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта, включително:

- съдейства при осъществяване на документални проверки, включително проверки на фактури и други документи, представени от Изпълнителите по договорите за осъществяване на предвидените по проекта дейности;

- координира документалния обмен на информация между община Петрич, ДФЗ/РА и Изпълнителите на дейностите по проекта.

- съдейства на Възложителя при провеждане на проверки на място от страна на финансиращата и одитиращи институции;

- съдейства на Възложителя при отчитане на проекта пред ДФЗ/РА на всеки етап от неговото реализиране;

- извършва подготовка и комплектоване на заявки за авансови, междинни и окончателно плащания, включително:

- изготвя заявки за съответните плащания по проекта и всички необходими документи, изисквани от ДФЗ/РА относно подаване на заявки за плащане;

- контролира и координира комплектоването на всички необходими документи, приложими към заявките за плащане;

- извършва проверка за съответствието на документацията към заявките за плащане с изискванията на финансиращата институция.

- осъществява необходимия контрол и преглед на изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта, включително:

- контрол по изпълнението на предвидените дейности по конкретния проект в съответствие с Договора за безвъзмездна финансова помощ и указанията на Управляващия орган;

- извършва необходимия текущ и периодичен преглед и контрол върху осъществяването на строително-монтажни работи (СМР), като следи дали те се извършват в пълния им обем и с необходимото качество;

- съдейства на общинската администрация по отношение на организацията и координацията на изпълнението на СМР, в съответствие с приетата оферта, техническите спецификации и проектната документация;

- осъществява контрол и преглед на документацията при изпълнението на всеки етап от предвидените СМР;

- съдейства на Възложителя при проследяването на процесите във връзка с отстраняване на констатирани забележки и неизправности при осъществяване на СМР;

- изготви документации за избор на изпълнители по дейностите на проекта;

- предоставяне на юридически консултации по време на реализацията на проекта.

ДОКЛАДВАНЕ

Изпълнителят изготвя Окончателен доклад за извършената цялостна работа. Окончателният доклад се представя в срок до десет дни след въвеждане на съответния обект в експлоатация. Изпълнителят представя доклада в един екземпляр на хартиен носител, подписан и подпечатан с печата на изпълнителя, както и на електронен носител.

Окончателният доклад на Изпълнителя се приема и одобрява от Възложителя или от определено от него лице.