
[image: image2.png]


 ОБЩИНА ШАБЛА

УТВЪРДИЛ:                                    

Мариян Жечев – Кмет на община Шабла
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци – гр. Шабла“
шабла


2019 г.
I. Общи условия
1. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Кметът на Община Шабла. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

2.  Описание на предмета на поръчката:

Предметът на настоящата обществена поръчка е Извършване на СМР, съгласно инвестиционен проект, за "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци“. 

3. Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка:

Строежът е ВТОРА КАТЕГОРИЯ съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи към Закона за устройство на територията.

Инвестиционният проект съдържа следните части:

ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ, включваща инженерно-геоложки и хидрогеоложки данни за наличие на водоносен хоризонт.
ГЕОДЕЗИЯ и вертикална планировка Геодезия- извършено е геодезическо заснемане на съществуващото сметище и част от прилежащите терени, на тази база е изготвена геодезическа снимка с нанесена граница на имота, отреден за сметище.  Изготвена е ситуация на проектното тяло на депото, на която са показани  координати и коти на основни точки – полигонови точки, подробни проектни точки и др.
ТЕХНОЛОГИЧНА включваща: 1. техническо решение - определяне на обемите изкоп/насип за проектно решение и оформяне на тялото на депото с откоси с наклон не по-стръмен 1:2.5, както и почистване от отпадъци на прилежащи площи 2. горен изолиращ екран 3. техническа рекултивация на депото общ сбор на слоеве 130 см
ПОВЪРХНОСТНО ОТВОДНЯВАНЕ Осъществява се чрез охранителни канавки в северната, западната и южната част на тялото на депото.–площадката на депото се предпазва от повърхностния отток от прилежащите терени чрез канавка. –повърхностното отводняване на самото депо става по гравитачен път.
БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ – разработена е по отношение на данни за почвения състав на земните маси, предвидени за рекултивация, видов състав и посевни норми на тревните смеси, отгледни мероприятия и грижи за растителността.
УПРАВЛЕНИЕ НА БИОГАЗ – изграждане на газов дренаж, 5 бр. кладенци за улавяне на образувалия се биогаз.
ПРОЕКТ ЗА КАЧЕСТВО Представени са изискванията по отношение на влаганите материали, както и по отношение на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи.
ПРОЕКТ ЗА МОНИТОРИНГ - включва изграждане на мониторингови съоръжения – пиезометри,  визирни стълбове и репери (наблюдаеми точки) и извършване на мониторинг след закриване на депото по отношение на: качествата на подземни води; качествата на повърхностните води; контрол на газови емисии; система за контрол на вертикални и хоризонтални деформации на тялото на депото
ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ (ПБЗ) - минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), на строителните площадки. Същият е изработен съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. на МТСП и МРРБ. ПБЗ съдържа конкретни мероприятия по отношение на безопасните условия на труд при извършване на следните строителни и монтажни работи (СМР): земни работи; рекултивационни работи, транспортни и товаро-разтоварни работи. Разработен е календарен график за изпълнение на СМР.
ПРОЕКТ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ (ПБ) определят се клас/подклас  функционална пожарна опасност на строежа и Категория пожарна опасност. Разработени са пасивни и активни мерки за пожарна безопасност в съответствие с Наредба №-Iз-1971 от 2009 г.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

За изпълнението на поректа има издадено разрешително за строеж №6/31.01.2018г., допълнено със Заповед № 4/16.07.2018г. на Гл. Архитект .
Работите следва да бъдат извършени въз основа на инвестиционен проект, ведно с количествените сметки към него и Техническата спецификация.

Изпълнението на строителните и монтажните работи трябва да бъде съобразено с цялата свързана с изпълнението на конкретните видове строителни работи законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти, като се следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение на отделните видове СМР по отделните части на обекта.

Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа.

По време на строителните дейности е възможно да възникнат изменения в одобрения инвестиционен проект, за което трябва да бъде своевременно уведомен проектанта по съответната част за даване на решение, което да бъде съгласувано с възложителя.

При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

При изпълнението на строежите, изпълнителя трябва да влага само такива строителни продукти, които са годни за предвижданата употреба и които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. Влаганите в строежите строителни продукти трябва да са с оценено и удостоверено съответствие по реда на глава втора или трета от НСИСОССП, като и в двата случая продуктите се придружават от указания за прилагане, изготвени на български език. Оценката на съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 1 от наредбата, се извършва по реда на глава втора, като това се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с СЕ маркировка за съответствие, поставена въз основа на ЕО декларация за съответствие. Съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 2 от наредбата, се оценява по реда на глава трета, като това се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с декларация за съответствие.

Изпълнителя, носи цялата отговорност по време на строителството за изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

Възложителят ще осигури консултант, който ще упражнява строителен надзор с инвеститорски функции, съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява изпълнителя за нарушения в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строителни и монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Забележка: Приемането на работата от Възложителя ще става на база действително изпълнени СМР, приети с протокол, подписан от страните по договора и лицето упражняващо строителен надзор, и ще се актува, въз основа на единичните цени, посочени в количествено-стойностни сметки. Възложителя дължи заплащане единствено на действително изпълнените СМР, удостоверени в подписаните приемо - предавателни протоколи / Акт. обр. 19/.

Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация.

Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в експлоатация са за сметка на Възложителя.

Гаранционният срок на изпълнените СМР/СРР, не може да е по-малък от посоченото в Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - ДВ бр.72 от 2003 г.

4. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката по обекти е както следва:
Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 904 882,08 (един милион осемстотин и двадесет и осем хиляди сто деветдесет и два лева и осем стотинки) лева без ДДС.
5. Финансиране и начин на плащане:
В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорът ще бъде сключен под условие. Към датата на решението за откриване на процедурата и обявяване на поръчката не е осигурено финансиране за изпълнение на дейностите предмет на поръчката. В случай, че не бъде осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
Финансирането ще бъде солидарно между ПУДООС и община Шабла в размер както следва:

За техническата рекултивация от ПУДООС – 1 828 192.08 лв без ДДС;

За биологичната рекултивация от община Шабла – 76 690.00 лв без ДДС.
Начинът на плащане е както следва:
(1) За техническата рекултивация, която ще се финансира от ПУДООС, възложителя ще извърши плащания към Изпълнителя, както следва:

1. В размер до 80 % (осемдесет процента) от предложената цена за техническата рекултивация след представяне на документите съгласно правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г.г. , протокол за обема извършена работа /Акт образец № 19/, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорски контрол и одобрен от директора на РИОСВ Шумен, фактура за извършените СМР, издадена от изпълнителя.

2. Междинно плащане в размер до 15 % (петнадесет процента) от предложената цена за техническа рекултивация, след завършване на техническата рекултивация и представяне на следните документи:

· Заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т.1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г).

· Одобрен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996г, за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумосния пласт (обн. ДВ, бр.89 от 22.10.1996г., изм. и доп. Бр. 30 от 22.03.2002г.), фактура за извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

· Акт обр. 15.

3. Окончателно плащане в размер до 5% (пет процента) от предложената цена за техническа рекултивация след завършване на биологичната рекултивация и след представяне на следните документи:

· Заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т.1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г).

· Одобрен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на биологичната рекултивация съгласно Раздел V от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996г, за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумосния пласт (обн. ДВ, бр.89 от 22.10.1996г., изм. и доп. Бр. 30 от 22.03.2002г.), фактура за извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

· Протокол образец № 16.

(2) За биологичната рекултивация, която ще се финансира от община Шабла, плащаният към възложителя ще се извършат както следва:

1. Междинни плащания в размер до 95 % (деветдесет и пет процента) от предложената цена за биологичната рекултивация след представяне на документите съгласно правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г.г. , протокол за обема извършена работа /Акт образец № 19/, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорски контрол и одобрен от директора на РИОСВ Шумен, фактура за извършените СМР, издадена от изпълнителя.
2. Окончателно плащане в размер до 5% (пет процента) от предложената цена за техническа рекултивация след завършване на биологичната рекултивация и след представяне на следните документи:

· Заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т.1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г).

· Одобрен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на биологичната рекултивация съгласно Раздел V от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996г, за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумосния пласт (обн. ДВ, бр.89 от 22.10.1996г., изм. и доп. Бр. 30 от 22.03.2002г.), фактура за извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

· Протокол образец № 16.
Оферти на участниците, които надхвърлят максималната прогнозна сройност на поръчката, ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура, като неотговарящи на предварително обявените от Възложителя условия. 
!!! В случай, че финансирането по проекта не бъде осигурено поради каквато и да е причина, Възложителят си запазва правото да прекрати процедурата на основание чл. 110 ал. 1 т. 8 от ЗОП. 

В случай, че процедурата е проведена и Възложителя е сключил договор с избрания изпълнител, то тогава изпълнението ще започне само след осигуряване на финансирането и след изрично уведомление за стартиране на дейностите по проекта, като Възложителят си запазва правото при узнаване на факта, че финансирането на проекта няма да бъде осигурено и  на основание чл. 114 от ЗОП, да прекрати договора с избрания изпълнител, без да дължи неустойки и/или обезщетения за пропуснати ползи.
Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.
6. Обособени позиции.

В настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.
7. Място за изпълнение 

Съществуващото общинско депо за неопасни ТБО се намира в: Община Шабла, Област Добрич; Населено място – гр. Шабла (ЕКАТТЕ 83017), местност „Кованлъюк“; Поземлен имот – 83017.88.65; Собственик – Община Шабла.
8. Срок за изпълнение на обществената поръчка.

Всеки участник следва да предложи в техническото си предложение, срок за изпълнение на техническата рекултивация в месеци за приключване на пълния обем дейности по инвестиционния проект и количествени сметки.
Срока за изпълнение задължително се посочва в месеци и не трябва да бъде по-кратък от 5 месеца и не по-дълъг от 7 месеца. 

Под начало и карай на  срок за изпълнение на дейностите по СМР се разбира: за начало откриване на строителната полощадка (Протокол обр.№ 2/2а) и за край  издаване на Акт обр. №15
Биологичната рекултивация ще се извърши в продължение на 3 години след извършване на техническата рекултивация и издаване на Акт обр. 16
II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

9. Място и условия за получаване на документация:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: https://www.info-m.eu/shabla/, раздел „Профил на купувача”.

10. Разяснения и допълнителната информация по условията на процедурата:

10.1. Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.
10.2. Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.
10.3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 11.1.
10.4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на купувача.
11. Изменение на условията.

11.1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка.

11.2. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

12. Общи изисквания към участниците в процедурата.

12.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
12.2. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
*Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/ лицата, които представляват участника;

б/ лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 

в/ други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

12.3. Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на обстоятелствата по т. 13.2.

12.4. Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

12.5. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

национални основания за отстраняване са:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

13. Обединение:

13.1. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

13.2. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка.

· правата и задълженията на участниците в обединението;

· дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
13.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/и, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

13.4. В документа за създаване на обединение се определя партньор/и, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка. В него членовете (партньорите) в обединението трябва да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. Всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за обществената поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

13.5. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 

13.6. В случай, че Участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица преди сключването на договора представя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрацията по БУЛСТАТ, или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
14. Подизпълнители.

14.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

14.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняванеследва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.

14.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 15.2.

14.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

14.5. Разплащанията по т. 15.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

14.6. Към искането по т. 15.5, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

14.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.15.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

14.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

14.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

14.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

14.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия.
· за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

· новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности;

14.12. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 15.11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване, съгласно чл.75, ал.2 от ППЗОП.

15. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

16. Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
17. Използване на капацитета на трети лица.
17.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности и професионалната компетентност.

17.2. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

17.3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

17.4. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.18.3.

17.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.18.3 и 18.4.

17.6. Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност относно изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чиито капацитет се използва за доказване на съоветствието с критериите, свързани с икономическото и финансово състояние на участниците.
IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

	Минимално изискване
	Документ, с който се доказва

	1. Минимални изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:

	Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи Четвърта група, Втора категория,  а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство. 
	Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 1).

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ за вписването в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.


Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние:

	Минимално изискване
	Документ, с който се доказва

	1. Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние:

	Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж в размер на 400 000 лв., съгласно НАРЕДБА за условия та и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.  


	Участникът попълва  поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

	Участникът трябва да е реализирал общ годишен оборот за последните три приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), или в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер равен или надвишаващ 1904882,08 (един милион деветстотин и четири  хиляди осемстотин осемседет два лева и осем стотинки) лева.
	Участникът попълва  поле 1а на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП –  справка за общия оборот на участника за последните три приключили финансови години (2016, 2017 и 2018 г.), или в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си .


Минимални изисквания към техническите и професионални способности

	Минимално изискване
	Документ, с който се доказва

	1.Участникът трябва да е изпълнил минимум едно строителство с предмет идентично или сходно с тези на поръчката,  изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

 За „строителство с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема строителство с предмет: закриване и/или рекултивация и/или изграждане на депо/сметище за отпадъци/ нарушени терени.
	1.Участникът попълва поле 1а) от раздел  В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

	2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както следва:

2.1. Технически ръководител – образование и квалификация - диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и/или "Техника"; специфичен опит като технически ръководител на минимум 1 обект/и с предмет идентичeн или сходeн с този на поръчката. 
2.2. Специалист по контрол на качеството – професионална квалификация минимум средно специално  образование; Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ за чуждестранни лица; специфичен опит като контрол на качеството на минимум 1 обект с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

2.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството – притежаващ валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно; специфичен опит на длъжността на минимум 1 обект с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

2.4.  Експерт част Геодезия - образование и квалификация - диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер" или "инженер" по специалност „Геодезия“ или еквивалентна; специфичен опит на минимум 1 обект с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.


	2.Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. 
Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя Списък на експертите като притежаваните от тях специалности и правоспособност, следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт.

Доказва се със: При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т.6.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи  Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.



	3. Участникът следва да разполага със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката:  

Еднобандажен валяк 8-10 т. – 1 (един) брой;

Багер верижен - 1 (един) брой;

Челен товарач - 1 (един) брой;

Булдозер - 1 (един) брой;

Грейдер - 1 (един) брой;

Самосвал - 2 (два) броя;

Цистерна за вода - 1 (един) брой;

Бобкат – 1 (един) брой;

	3.Участникът попълва поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.



	4. Участникът трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти:

 1. EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен.

2. EN ISO 14001:2015 - Система за опазване на околната среда или еквивалентен.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
	4.Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификатите, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
18.  Технически спецификации съгласно Инвестиционен проект за обекта- Приложение Техническа спецификация.
VI. МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ.

19. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”, съгласно Приложение Методика за оценка.
VII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

20. Съдържание на офертите и изисквания

20.1. Опис на съдържанието.
20.2. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

20.3. В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

*Забележка: Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5. б “а“ от ПЗР на ЗОП, се въвежда задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, в сила от 1 април 2018г. Агенция за обществени поръчки е изготвила Методическо указание № МУ4 от 02.03.2018г., с което се предоставя информация досежно електронното подаване на ЕЕДОП. Съгласно указанието, Възложителите следа да дадат указания на заинтересованите лица за възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид. 

За нуждите на настоящата обществена поръчка, Възложителят е създал образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез информационната система еЕЕДОП. Системата е достъпна  чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги и директно на следния адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en. 

Към настоящата документация са приложени два формата на ЕЕДОП, PDF и HML (rar формат). За да се попълни ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:

a. Изтеглете приложения “expd-request.xml”файл и го съхранете на компютъра си;

b. Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;

c. В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор „Икономически оператор“;

d. В новопоявилото се поле “Искате да:“ маркирайте „заредете файл ЕЕДОП“ ;

e. В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“, след което следва да се  избере файла, който е бил запаметен, формат expd-request.xml”;

f. В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутона “Напред“;

g. Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След като се попълнят всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която опция се зарежда попълнения файл и същия може да бъде прегледан;

h. След като зареди целия файл еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон „Изтегляне като“. Препоръчително е да се съхранят двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;

i. Изтегленият *pdf. Файл се подписва електронно от всички задължение лица и се прилага към офертата.

Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание. 

Друга възможност за предоставяне, е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно документ. В този случай, същият следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на оферти, като участникът задължително посочва този интернет адрес в описа на представените документи.

Когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва  да бъде подписана версията в pdf формат. При представяне на ЕЕДОП от  трети лица, обединения, от участници в обединения, подизпълнители, се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на ЕЕДОП, той следва да е на електронен носител.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.
20.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

20.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка;
· правата и задълженията на участниците в обединението; 

· дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

В документа за създаване на обединение се определя партньор/и, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка. В него членовете (партньорите) в обединението трябва да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. Всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за обществената поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

20.6. Техническо предложение, съгласно Образец, съдържащо:

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) Декларация за срока на валидност на офертата;

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

е) Линеен график за предложения от участникът срок за изпълнение.
*Забележка: Участниците задължително представят линейния график и на електронен носител във формат Microsoft Excel.

В Техническото предложение участиците предлагат „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи“ 

*Забележка: Срокът за изпълнение на строително-монтажни работи и предаването на строежа (за изпълнение на предмета на поръчката) не може да по кратък от 5(пет)  месеца и по-дълъг от 7 (седм) месеца, считано от датата от откриване на строителната полощадка (Протокол обр.№ 2/2а) и за край  издаване на Акт обр. №15. 

*Забележка: Срокът за изпълнение се представя като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. 

*Забележка: Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 
20.7. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри», който съдържа:

- Ценово предложение, по образец;

- КСС, по образец
- Подробни анализи за начина на образуване на единичните цени.
*Забележка: Цените следва да са представени в лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между изписаните цифром и словом цени, за валидни ще се приемат изписаните с думи стойности.

*Забележка: В случай на несъответствие между между действителния резултат при умножение на единичната цена и количеството и изписания от участника общ резултат, участникът се ОТСТРАНЯВА.

*Забележка: При несъответствие между ценовото предложение и КСС, офертата се счита за неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, поради което участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.
*Забележка: Към Ценовото предложение участниците следва да представят подробни анализи за начина на образуване на единичните цени.
*Забележка: КСС, които се представят на хартия се представят и в ел. формат (excel), за да се направи проверка 

Извън Плик «Предлагани ценови параметри» не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника. 

Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки, както и други необходими разходи по изпълнението.
По време на анализа и оценката на предложенията няма да се вземат предвид никакви отстъпки и промени в предложените цени, направени от участниците.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик «Предлагани ценови параметри»  елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.

При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за участие, обявлението за обществената поръчка, а при необходимост могат да следват инструкциите за попълване на стандартния образец, приети от Европейската комисия и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки, достъпни на електронен адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007
21. Подаване на оферта:

21.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен в обявлението за поръчката.

21.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката;

21.3. Опаковката включва документите посочени в настоящата документация и техният опис, електронен/оптичен носител с ЦИФРОВО ПОДПИСАН ЕЕДОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа предложението на участника, относно цената, съгласно Образец.
21.4. Участниците групират/обособяват и подвързват в отделна/и папка/и документите за подбор и техническото предложение;
21.5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка;
21.6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.
22. Разглеждане и оценка на офертите:

22.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП;

22.2. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Възложителя. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат уведомени за промяната чрез „Профила на купувача“ най-малко 48 часа преди новоопределения час, съгласно чл. 53 от ППЗОП.

22.3. Ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Възложителя, Раздел „Профил на купувача“ най- малко два работни дни преди тяхното отваряне.

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
23. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

23.1. Гаранцията за изпълнение се освобождава по начин, указан в проекта на договор към настоящата обществена поръчка.

23.2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
23.3. Гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане се представят в една от следните форми:

25.3.1. парична сума;

25.3.2. банкова гаранция;

25.3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

23.4. Гаранциите по т. 25.3.1 или т. 25.3.2 може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

23.5. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и авансово плащане.

23.6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

23.7. Условията за задържане и освобождаване на гаранциите са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

При представяне на гаранциите във вид на платежно нареждане – паричните суми се внасят по сметка на Възложителя:

Община Шабла

IBAN: BG 64 CECB 9790 3347 243700

BIC: СЕСВ BG SF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

23.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

25.9.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение на Договора и да бъде със срок на валидност 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

23.9. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора и трябва да отговаря на следните изисквания:

25.10.1. Когато Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът на представената застраховка се удължава или се издава нова.

25.10.2. Застрахователната премия следва да е платима еднократно.

25.10.3. Застраховката се сключва от Изпълнителя, след одобрението й от страна на Възложителя.

23.10. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
24. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.
25. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

· Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:www.nap.bg; 
· Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
· Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443
X. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
1. Образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
2. Образец Техническо предложение;
3. Образец Ценово предложение на участника;
4. КСС
5. Проект на договор 
6. Приложение № 1 – Инвестиционен проект 

7. Приложение № 2 – Методика за оценка
8. Приложение № 3 – Техническа спецификация
6

[image: image1]