Образец № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТ

...........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЗА

Обществена поръчка с предмет:  „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „МОРСКИ КЛУБ В УПИ XIII, КВ. 9 ПО ПУП-ПР НА СО „КАРИЯ” по проект: „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” по Мярка BG14MFOP001-4.008 - МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла –  Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, във връзка с Ваша обява за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнението й.

- Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, обявата и указанията за възлагане на обществената поръчка.

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

- Приемаме да изпълним поръчката за срок 6 (шест) месеца *

- Срокът за  изпълнение на договорените строително-монтажни работи/строително-ремонтни работи започва да тече от датата на откриване на строителната площадка и подписване на  Протокол за откриване на строителната площадка и е до съставянето на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.

- С настоящото предложение представяме ЛИНЕЕН ГРАФИК За последователността и организацията на отделните видове СМР

| № по ред | Наименование на СМР | мярка | Количество | Количество ч.д | Среден брой хора | Календарни дни | Начало дата | Край | месец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ЧАСТ ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка:

* Формата на таблица да се допълни с дни, за срок 6 месеца, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО (за всеки ден общия брой работници които участника предвижда да бъдат заети), данните в колони 5 и 7 да се сумират в ред ОБЩО, в сборния ред в колони 8 и 9 да се посочат началната и крайна дата за изпълнението. Участникът следва да приложи и диаграма на работната ръка към линейния календарен план.

** При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.

*** Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между срока за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

*** Подробния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на настоящата документация и образеца на Техническо предложение.

**** Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.

***** Участниците задължително представят линейния график и на електронен носител във формат Microsoft Excel.

- Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно КСС-договор, техническите спецификации и настоящата оферта.

- Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме Декларации Образци № 2  и 3, подписани от подизпълнителите, съставляващ доказателство за поетите от тях задължения и за тяхното съответствие с критериите за подбор (ако е приложимо).

- Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията. Посетили сме обекта, запознати сме с всички обстоятелства и условия, които биха повлияли на офертата ни.

- Запознати сме с проекта за заснемане или с одобрения съгласно ЗУТ инвестиционен проект за горепосочения обект.

I. В случай, че ни бъде възложено строителството на горепосочения обект, се задължаваме:

1. Да осигурим реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници;

2.  Да извършим застраховане (валидно за целия период на договора за СМР) по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” на всички работещи на обекта, вкл. на наетите безработни лица.

3. В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор, ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие и в посочения срок от Възложителя.

II.  Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно условията на договора за СМР;

- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени  в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.

- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

# III. Предложение за гаранционни срокове

# Приемаме Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи да са с продължителност, равняваща се на минимално определените с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за съответния вид СМР, увеличени с 1 (една) година.

IV. Предложение за срок на реакция

Предлагаме срок на реакция …………(словом)  в календарни дни, включващ времето от получаване на уведомлението от Възложителя за  установена повреда или дефект (в рамките на съответния гаранционен срок), до  реалното започване на отстраняването на тази повреда.

*  Всеки участник предлага срок на реакция, посочен в календарни дни, включващ времето от получаване на уведомлението от Възложителя за  установена повреда или дефект до  реалното започване на отстраняването на тази повреда от Изпълнителя.

**  Предложените срокове на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди трябва да бъдат: минимален - 3 календарни дни, максимален – 7 календарни дни.

*** Участник, който посочи по-дълъг или по-кратък от посочените срокове  по-горе ще  бъде отстранен от участие по обществената поръчка.

V. Техническо предложение (в свободен текст и във формат на участника), съдържащо:

            - Предлаган подход, план за работа и организация (в свободен текст и във формат на участника), включващ:

- Организация на строителния процес, включително временно строителство и организация на строителната площадка;

- Организация на доставките на материали и оборудване;

- Организация на персонала, взаимозаменяемост, разпределение на човешкия ресурс и отговорностите;

            - Предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и Пожарна безопасност (в свободен текст и във формат на участника) с подробно описание на мерките за безопасност и здраве и пожарна безопасност, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта.

ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации и показателите за оценка (указания за разработване) на офертите.

ВАЖНО! Предложението за изпълнението на поръчката се представя на хартиен носител и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент).

Дата: ....................  			                                  УЧАСТНИК:………………..

(подпис и печат)