**V. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА**

С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и тяхната тежест при оценка на офертите на участниците.

* 1. **Критерий за оценка на офертите**

В процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в изпълнение на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Езерец и с. Крапец, Община Шабла”**, критерий за оценка на офертите е “Икономически най-изгодна оферта”.

* 1. **Показатели и относителната им тежест за формиране на комплексната оценка**

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на възложителя, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране.

Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показател – П**  (наименование) | **Максимално възможен бр. точки** | **Относителна тежест в КО** |
| 1. Срок за изпълнение – П1 | 100 | 10 % |
| 2. Техническо предложение –П2 | 100 | 40 % |
| 3. Ценово предложение – П3 | 100 | 50 % |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” (КО) за всеки участник е:

**КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 %**

***Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.***

**3.Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1**

Оценява се предложения от участника общ срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва де се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. Участникът предложил най – кратък срок за изпълнение получва максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

**П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)**

Където **Сi** е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където **Сmin** е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

**4. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2**

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата:

**П2 = А + Б + В,** където:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Подпоказател** | **Макс. бр. точки** |
| ***А.*** | ***ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ*** | ***50*** |
| ***Б.*** | ***УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА*** | ***30*** |
| ***В.*** | ***МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРИ СМР*** | ***20*** |
| ОБЩО: | | ***100*** |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А, Б и В) се формира, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОдПОКАЗАТЕЛ** | | **Степен на съответствие** | | | **Брой точки** |
| **А. *ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ*** | | | | | **Макс. брой точки 50** |
| *Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката , отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката, като се следи за дейностите, които обхваща съответната оферта и предложените последователност на тяхното изпълнение, организация и подход на изпълнение и линеен график с приложена диаграма на работната ръка.*  *По отношение на офертите на допуснатите участници се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.* | | | | |  |
| ***Фактори, влияещи на оценката:***   * *Обхванати дейности от предмета на поръчката;* * *Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;* * *Организация и подход на изпълнение;* * *Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.*   *За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:*   * *„Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;* * *„Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;* * *„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“* | | ***В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:***  *- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение.От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;*  *-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;*  *-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;*  *- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;*  *- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като към техническата оферта са приложени съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;*  *- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график* | | | *50 точки* |
| ***В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:***  *- Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по- общо и окрупнено;*  *- В обяснителната записка от техническото предложение са посочени видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;*  *- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта някои от основните сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.* | | | *25 точки* |
| ***В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:***  *- Участникът е описал само отделните етапи на изпълнение на поръчката;*  *- Участникът е посочил в**обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;*  *- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение всички видове материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта по-голяма част от сертификатите/декларациите за съответствие за строителни материали.*  *- Налице е констатирано частично съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график* | | | *1 точка.* |
| ***Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА*.** | | | | | **Макс. брой точки 30** |
| *Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:*  *1. Времеви рискове:*  *- Закъснение началото на започване на работите;*  *- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;*  *- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;*  *2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;*  *3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.*  *4. Промени в законодателството на България или на ЕС;*  *5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;*  *6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.*  *Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на анализ и се оценяват по следните критерии:* | | | | |  |
| *Фактори, влияещи на оценката:*  *Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;*  *- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;*  *- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;*  *- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.*  *„Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;*  *„Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;*  *„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“* | | ***В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:***  *- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.*  *- Участникът е отчел възможните аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;*  *- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора****.*** | | | *30 точки.* |
| ***В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:***  *- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.*  *- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му* | | | *15 точки.* |
| ***В техническата оферта е покрит изискания от Възложителя минимум, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:***  *- По отношение на мерките за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове;* | | | *1 точка.* |
| ***В. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРИ СМР.*** | | | | | **Макс. брой точки 20** |
| *Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:* | | | | | |
| *Фактори, влияещи на оценката:*  *Оценяват се*   * *пълнотата,* * *ефективността,* * *приложимостта и* * *целесъобразността на предложените мерки*   *За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:*  *Ефективност:*  *Комисията оценява ефективността на предвидените мерки, като съпоставя очаквания резултат спрямо поставената цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията. Колкото степента на постигане на една цел е по-висока, толкова по-ефективни са действията и мероприятията. Като най - ефективни се оценяват мерки, които в най – голяма степен водят до постигане на целите (намаляване на затрудненията на местното население за периода на изпълнение на СМР) при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността.*  *Приложимост:*  *Приложими са мерки, които могат да бъдат осъществявани напрактика. Описаните мерки следва да могат да бъдат въплътени в реални действия за постигане на целите -намаляване на затрудненията на местното население за периода на изпълнение на СМР.* | | | ***В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:***  *- Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието*  *- Предвидените мерки са ефективни*  *- Предвидените мерки са приложими*  *- Предвидените мерки реално гарантират намаляване затрудненията на местното население във връзка с извършваните СМР* | *20 точки.* | |
| ***В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:***  *- Предложените мерки за намаляване затрудненията на населението при извършването на СМР са по принцип ефективни, но не са съобразени изцяло с конкретната особенност на обекта*  *- Допуснати са пропуски в предвидените мерки, по отношение тяхната реална приложимост, и съответно необосноваване разрешението на конкретно затруднение*  *- Не са предложени мерки за намаляване затруднението на населението по несъществени аспекти от ежедневието във връзка с извършваните СМР* | *10 точки* | |
| ***В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:***  *- Предложената временна организация на движение не е съобразена със спецификата на обекта и съответно не е ефективна*  *- Една или повече от посочените мерки за намаляване на затрудненията е посочена описателно с предвидени дейности по приложението и в пожелателен вид, без самите дейности да гарантират реализиране на нейната цел*  *- Не са предложени мерки за намаляване затруднението на населението по съществени аспекти от ежедневието във връзка с извършваните СМР* | *1 точка* | |

**5. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" - П3**

Оценява се предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

**П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)**

Където **Цi** е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където **Цmin** е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.