ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана да подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: “Строително-монтажни работи на обект: Дървен навес в ПИ 39493.501.520, в изпълнение на проект:  “Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с. Крапец, община Шабла”,  финансиран по мярка: BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура” от Местната стратегия за развитие на МИРГ „ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК” по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Р. България, финансирана чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО за програмен период 2007-2013 г.“.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Възложител на настоящата обществена поръчка  е Община Шабла.

Възлагането на настоящата обществена поръчка е чрез публична покана, на основание чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с  чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и при условията на Глава осма „а” от същия закон.

II. ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на настоящата обществена поръчка е: “Строително-монтажни работи “Строително-монтажни работи на обект: Дървен навес в ПИ 39493.501.520, в изпълнение на проект: “Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с. Крапец, община Шабла”,  финансиран по мярка: BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура” от Местната стратегия за развитие на МИРГ „ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК” по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Р. България, финансирана чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО за програмен период 2007-2013 г.“.

Техническите характеристики и вида на ремонтните работи и изискванията към изпълнението на поръчката са изчерпателно описани в „Техническата спецификация” (Образец № 12), приложена към настоящата публична покана.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

2. Строително – монтажните работи ще се приемат от лица, определени от Възложителя. Приемането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи/напр.  Образец № 19/.

3. Изпълнителят е длъжен по време на строителството сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

4. При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно всички нормативни актове в областта на този вид строителство/ремонт/.

5. Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

6. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

7. Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта.

8. При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

9. След приключване на работата изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

10. Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

11. Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

12. Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

13. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

14. Преди започване на работа е необходимо работните участъци да бъдат сигнализирани съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

15. По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

16. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

17. Участникът, определен за изпълнител в процедурата, след сключване на договора трябва изпълни поръчката в определения срок, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба, в съответствие с количествените сметки и Техническата спецификация, отнасящи се до изпълняваните дейности, които са неразделна част от тази документация.

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

(приложена на отделен файл) – Образец № 12

V. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ И СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

1. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозната стойност на поръчката е 101 507.39 лв. без вкл. ДДС.

2. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

Настоящата обществена поръчка се отнася за дейности, изпълнявани в рамките на проект „Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с. Крапец, община Шабла”, финансиран по мярка: BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура” от Местната стратегия за развитие на МИРГ „ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК” по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г. на Р. България, финансирана чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО.

3. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Плащанията по Договора ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията, посочени в Договора, както следва:

1. Аванс, в размер на 20% (двадесет процента) от договорената цена в размер [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС.

1.1. Авансът е платим в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от, срещу представена фактура за авансово плащане и подписан протокол между страните за откриване на строителната площадка.

2. Едно или няколко междинни плащания в размер до 50% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Протокол/Акт за установяване на извършени натурални видове СМР. Междинно плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на фактура за междинно плащане по действителни количества СМР, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя;

2.1 Общият размер на авансовото и междинното плащане не може да надвишава 50 % от стойността на Договора.

2.2 Стойността на авансовото плащане по договора се приспада пропорционално от стойността на всяко едно от междинните плащания.

3. Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя СМР и получените суми от авансово и междинно плащания. От окончателното плащане се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността, с която същите надвишават гаранцията за добро изпълнение в случай че същата е усвоена от Възложителя. Възложителят извършва окончателно плащане до 30 (тридесет) дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за изпълнените СМР, подписан без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на  оригинална или проформа фактура за изпълнените СМР в размер на стойността на действително изпълнените количествена СМР, включени в офертата на изпълнителя, въз основа на единичните цени от последната.

VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на Работите по обществената поръчка/Договора/ е в съответствие с представената оферта от Изпълнителя, и започва да тече от датата на Протокола за започване на СМР/откриване на строителната площадка/, подписан между страните. Срокът на действие на Договора е до приключване изпълнението на СМР и съставяне на Протокол за действително изпълнените работи/ Протокол Обр.19/ подписан без забележки от страна на Възложителя. Срокът на изпълнение може да се удължава единствено когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства е невъзможно изпълнението в посочения в офертата на Изпълнителя  срок.

Срокът за извършване на строително-монтажните работи не може да е по-кратък от 30 календарни дни и по-дълъг от 45 календарни дни.

VII. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – Република България, Община Шабла, с. Крапец

## VIII. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ

Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. Варианти не се допускат.

IX. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

В настоящата обществена поръчка няма обособени позиции. Изпълнителят следва да подаде оферта за целия предмет/всички компоненти/ на обществена поръчка

X. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

- Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл.

- Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по–кратък срок на валидност, или ако след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

## XI. РАЗХОДИ ПО УЧАСТИЕ

Разходите за изготвянето на офертите са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на публичната покана.

XII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящата публична покана и приложенията към нея.

1.2. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от Закона.

## 1.3. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)

### 1.3.1. В случай, че Участникът участва като обединение, то тогава същият представя споразумение/договор за обединение или негово копие както е описано по-долу.

### 1.3.2. Споразумението/договорът за обединение следва да бъде подписан от лицата в обединението, като в документа се посочва представляващият; споразумението/ договорът следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представен в нотариално заверено копие. В случай че в споразумението/договорът за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, участникът представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

### 1.3.3. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

### - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

### - че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да  получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

### - че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия  член на обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

### 1.3.4. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.

### 1.3.5. В Споразумението трябва да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки един от членовете на обединението.

### 1.3.6. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага в офертата. В случай, че не е регистрирано при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

1.3.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

1.3.8. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.3.9 В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания за технически възможности ще се прилагат кумулативно за обединението, като цяло, а не за всеки член на обединението поотделно.

## 1.4. Специфични изисквания към подизпълнителите

1.4.1. С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

### 1.4.4. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

### 1.4.6. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, в случай че:

### - Наруши чл. 45а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

### - Е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

### - Е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред Възложителя, в хода на обществената поръчка, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

1.5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника.

1.6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП се представя за всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението.

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР

2.1. Mинимални изисквания към техническите възможности и квалификация на участника:

2.1.1. Участникът трябва да покаже опит в изпълнението на поне 1 (един) обект, който са еднакъв или сходен с предмета на поръчката за последните 3(три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката да се разбира: строителство и/ или реконструкция  на сгради и/или съоръжения за обществено ползване и прилежащата им инфраструктура.

Доказването на опита се извършва с представянето на списък-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП на строителството, изпълнено през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, включително и строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, заедно с доказателство за извършеното строителство, чрез:

– посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството;

или

- удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт;

или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2.1.2 Участникът следва да е в вписан в Централен професионален регистър на строителя  - удостоверява се с представяне на Копие на удостоверение от Централен професионален регистър на строителя за вписване на строител, ведно с копие на  валиден  четлив  талон към него, за  строежи от „първа” и „четвърта“ група.

- Забележка: Когато Участник в поканата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквания за технически възможности и квалификация от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.

При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и квалификация се отнасят за обединението, като цяло и документите за доказване на това изискване се представят само от тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

2.1.3. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството качеството ISO 9001 или еквивалент в сферата на строителството  - удостоверява се с представяне на Валидни Сертификати за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентни в сферата на строителството, за извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности на сгради за обществено ползване и изграждане на прилежащата им инфраструктура, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качество.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Участникът, който бъде определен за изпълнител на обществената поръчка трябва при сключване на договора за обществена поръчка да представи гаранция за изпълнение, която да отговаря на изискванията на Закона и Възложителя.

3.1. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника:

- депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

- банкова гаранция в полза на Възложителя.

3.2. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на възложителя.:

Титуляр: Община Шабла

Банка: Централна Кооперативна Банка

IBAN: BG 64 CECB 9790 3347 2437 00

BIC: CECBBGSF

3.3. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

3.4. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността без ДДС на договора за обществена поръчка.

3.5. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че тя:

- е в полза на възложителя;

- е безусловна и неотменима;

- е със срок на валидност не по-кратък от 60 дни, след крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка;

- има възможност за нейното усвояване на части.

3.6. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата документация.

3.7. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

3.8. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

XIII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАTA, МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА

1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на Закона и указанията от настоящата покана.

2. Всеки участник подава оферта в един оригинал на хартиен носител, която задължително трябва да включва пълния обем на поръчката, а не само част.

3. Офертата следва да бъде представена на адрес: Община Шабла, гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, преди часа и датата, посочени в публичната покана, като срок за представяне на офертите. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване, и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4. Ако участникът изпраща офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

5. Офертата се представя в един запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва името и адреса на Възложителя, “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

5.1. Образец на плик:

ДО ОБЩИНА ШАБЛА гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35 Оферта за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Строително-монтажни работи “Строително-монтажни работи на обект: Дървен навес в ПИ 39493.501.520, в изпълнение на проект: „Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с. Крапец, община Шабла”, финансиран по мярка: BG MIRG SH-K-B/1-1.3. от Стратегията за местно развитие на МИРГ ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г. на Р. България, финансирана чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО. наименование на участника адрес и лице за кореспонденция телефон, факс и електронен адрес

6. Всички документи, на езици различни от български, се представят и в превод на български език, с изключение на документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които се представят в официален превод на български език по смисъла на §1, т.16а от ДР ЗОП.

7. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят в копие и към него няма поставени допълнителни изисквания, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат. В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединението.

8. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят отстранява участника от настоящата обществена поръчка, поради несъответствие на офертата с изискванията на  поканата за участие.

9. Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или в нея липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отхвърля и не се разглежда.

10. Място за отваряне на офертите – административната сграда на община Шабла, ет. 2, малка заседателна зала, находяща се в град Шабла на ул. „Равно поле” № 35. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Конкретната дата и час на отваряне на офертите са посочени в публичната покана.

XIV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ

1. ВСЯКА ОФЕРТА, ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИК ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец № 1). В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи, включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

1.2. Данни за участника - по образец (Образец № 2);

В представянето се посочва единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.

От представената информация и документи трябва да става еднозначно ясно, кое лице има право да представлява участника.

Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, посочването на ЕИК и документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод на български език.

1.3.  Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в публичната покана (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация или за учредяване при обединенията неперсонифицирани лица);

1.4. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

1.5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5  от ЗОП, в оригинал, (Образец № 3);

Забележка: * В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва и представя задължително от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

**   В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

***   Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларация се представя за всеки един от тях.

1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Oбразец № 4 )

1.7. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители (Образец № 5).

Забележка: * Декларацията се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на  обединението съгласно договора за създаване на обединение.

1.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка (Образец № 6).

Забележка:* Документът се подписва от представляващия подизпълнителя/ите.

1.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 7).

Забележка: *Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

**Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от всеки един член на обединението.

1.10. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:

• Списък-декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 3(три) години (Образец № 8), и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Забележка: *Документът се представя от участника и се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

**Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор;

- Удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителите, за строежи „първа“ и „четвърта“ група, ведно с валиден талон към същото – копие.

- Валиден Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент в сферата на строителството, за извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности на сгради за обществено ползване и изграждане на прилежащата им инфраструктура, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качество – копие.

1.11.   Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съотв. с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 9);

1.12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – трябва да бъде изготвено съобразно Образец № 10 при съблюдаване на пълното описание на предмета на поръчката, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката и ако е приложимо Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (Образец № 11)

1.13. Ценово предложение съобразно Образец № 13

XV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

- КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „Икономически най-изгодна оферта”.

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка”. Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки.

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, длъжностните лица провеждат публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

- МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

„Комплексната оценка (КО)” се определя на база следните показатели:

| № | Показател | Тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| А | Предложена цена | 60 т. |
| Б | Срок за изпълнение | 10 т. |
| В | Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности | 30 т. |

Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по следната формула:КО = А + Б + В

Икономически най-изгодно предложение е получилото най-висока комплексна оценка от максималния брой 100 точки.

А. Предложена цена.

Оценката се определя на базата на предложените цени на участниците. Тя се изчислява като съотношение между най-ниската предложена обща цена без ДДС и общата цена без ДДС предложена от съответния участник. Полученият резултат се умножава с коефициент 60. Най-ниската предложена цена получава най-високата оценка. Оценяването по този показател се изразява чрез следната формула:

най-ниска предложена цена

А =                                                                           x 60%

цена на участника

Полученият резултат се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Б. Срок за изпълнение.

Оценката се определя на базата на предложения срок за изпълнение на участниците. Тя се изчислява като съотношение между най-краткият предложен срок и срокът предложен от съответния участник. Полученият резултат се умножава с коефициент 10. Най-краткият предложен срок получава най-високата оценка. Оценяването по този показател се изразява чрез следната формула:

най-кратък предложен срок

Б =                                                                           x 10%

срок предложен от участника

*Забележка: 1. Срокът за изпълнение задължително се посочва в календарни дни.

2. Срокът за извършване на строително-монтажните работи не може да е по-кратък от 30 календарни дни и по-дълъг от 45 календарни дни,

3. Полученият резултат се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

В. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности – в тази част от офертата всеки Участник следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до основните дейности на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности, в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, съобразно техническата спецификация. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на дейността, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Да се опише разпределението на техническите средства и човешкия ресурс. Участникът следва да предложи мерки за управление и контрол на качеството при изпълнението на поръчката. Подходът следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката.

Оценката по този показател е експертна. Тя е в диапазон от 0 до 30 точки. Извършва се чрез сравняване на представените концепции за работа, обосновки и доказателства в отделните оферти. По този показател комисията оценява предложенията, както следва:

30 т. -  Максималният брой точки получава кандидатът, чиято концепция за работа удовлетворява в най-висока степен нуждите на Възложителя по отношение на ефективност и целесъобразност и дава най-висока гаранция за качественото и точно изпълнение на възложената работа. Подробно и задълбочено е описана организацията на изпълнение и методологията на работа.

10 т. - Получава кандидатът, в чиято концепция за работа недостатъчно и незадълбочено е описана организацията на изпълнение и методологията на работа.

5 т. - Получава кандидатът, в чиято концепция за работа е представено повърхностно описание на организацията на изпълнение и методологията на работа.

Внимание: Кандидат, който не е представил описание на организация на изпълнение и методология на работа се отстранява от разглеждане, оценяване и класиране на подадената оферта, като неотговаряща на минималните изисквания на възложителя!

Комисията класира на първо място и предлага за изпълнител участникът, който е получил най-много точки.

XVI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

- Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя.

2. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация по чл. 35, ал. 1  от ЗОП след получаване на списъка с участниците, подали оферти.

3. Комисията съставя, по реда на чл. 101г, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, протокол за резултатите от работата си.

- За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът с най-висока комплексна оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, длъжностните лица провеждат публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

6. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.

7. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител.

XVII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Възложителят предоставя достъп до документите за участие на „Профила на купувача на община Шабла на интернет адрес: http://profil-shabla.org/

2. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата обществена поръчка са в писмен вид.

3. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично – срещу подпис;

- по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

- чрез куриерска служба;

- по факс;

- по електронна поща, с електронен подпис съгласно закона за Закон за електронния документ и електронния подпис

- чрез комбинация от тези средства.

4. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

XVIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1);

2.  Данни за  участника (Образец № 2);

3.  Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП (Образец №3);

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Oбразец № 4)

5.  Декларация за  участие/неучастие на подизпълнители (Образец № 5);

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка (Образец № 6);

7.  Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 7);

8. Списък-декларация на строителството, изпълнено през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка (Образец № 8);

9. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съотв. с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 9);

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 10);

10. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (Образец № 11)

11. Техническа спецификация (Образец № 12);

12. Ценово предложение (Образец № 13).

13. Проект на договор (Образец № 14).

Забележка: * Всички горепосочени образци на документи са приложени на отделен файл.

За неуредените въпроси от настоящите указания ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.

С уважение,

ИВАНКА ГОСПОДИНОВА

ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА